项目名称：2022-2024年度中国广电重庆公司和重庆信网勘察设计项目入围招标

招标编号：FG2200340222A

招 标 文 件

招   标   人：重庆有线电视网络股份有限公司

重庆广播电视信息网络有限公司（盖单位法人章）

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司（盖单位法人章）

2022年4月

目　　录

第一章  招标公告	2

一、招标条件	2

二、项目概况与招标范围	2

三、投标人资格要求	3

四、招标文件的获取	3

五、投标截止时间、开标时间及开标地点	3

六、发布公告的媒介	3

七、联系方式	3

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1.  总则	13

2.  招标文件	15

3.  投标文件	16

4.  投标	18

5.  开标	18

6.  评标	18

7.  合同授予	19

8.  重新招标和不再招标	20

9.  纪律和监督	20

10. 需要补充的其他内容	21

第三章  评标办法	22

评标办法前附表	22

1.  评标方法	28

2.  评审标准	28

3.  评标程序	28

第四章  合同条款及格式	30

第五章　技术标准和要求及图纸	38

第六章　投标文件格式	43

一、投标函部分	45

二、技术部分	52

三、资格审查资料	53

# 第一章  招标公告

2022-2024年度中国广电重庆公司和重庆信网勘察设计项目

入围招标招标公告

项目编号：FG2200340222A

## 1.招标条件

重庆招标采购（集团）有限责任公司受中国广电重庆网络股份有限公司、重庆广播电视信息网络有限公司的委托，对其2022-2024年度中国广电重庆公司和重庆信网勘察设计项目入围招标进行国内公开招标。特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1项目概括及标段划分：

| 序号 | 标段号 | 主要工作内容 | 入围家数 | 入围期限 | 工程地点 | 勘察设计费金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一标段（承载网） | 公司有线、无线核心网、传输承载网、无线接入网系统方案设计、5G专网方案设计、云专线方案设计、建筑智能化综合设计，以及配套光、电缆网络及其附属设施、杆路进行勘测和施工设计，对项目涉及的设备安装进行施工设计，对招标人公司勘测设计人员进行相关设计培训。 | 5家 | 3年（2022- 2024年） | 重庆市辖区范围内，具体以每次订单中载明的地点为准。 | 约200 |
| 2 | 二标段（有线接入网） | 公司有线接入网传输系统方案设计，以及配套光、电缆网络及其附属设施、杆路进行勘测和施工设计，对项目涉及的设备安装进行施工设计，对招标人公司勘测设计人员进行相关设计培训。 | 4家 | 3年（2022- 2024年） | 重庆市辖区范围内，具体以每次订单中载明的地点为准。 | 约300 |

2.2 招标范围：

2.2.1 按照现行设计规范及招标人的要求，完成本项目的方案设计（含：投资估算）、初步设计（含：初步设计概算）及施工图设计各阶段的全部设计工作；按照相关行政审批部门的审核意见完善各设计阶段的设计成果直至满足送审合格的要求；提供本项目的施工、竣工验收及质量保修阶段的相应设计服务工作。

2.2.2 本项目的工程勘察及审查，项目施工阶段、质量保修阶段的勘察技术咨询服务等。

## 3.投标人资格要求

3.1 本次招标实行资格后审，投标人应具备下列资格条件：

一标段（承载网）：

1.资格要求：

投标人应同时具备下列①、②、③项资质：

①建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类工程测量甲级资质；

②建设行政主管部门颁发的电子通信广电行业（有线通信、无线通信、通信铁塔）专业甲级设计资质或电子通信广电行业甲级设计资质或工程设计综合甲级资质；

③建设行政主管部门颁发的建筑智能化系统专项设计资质（若具备工程设计综合甲级资质的可不提供）。

2.业绩要求：投标人近三年（2019年1月1日至今）承担过1个省级（或直辖市或自治区）及以上一标段（承载网）所含项目类别的勘察设计类项目业绩。

3.人员要求：投标人配备的预算人员需具备有效的通信工程费用编审人员证书（中国通信企业协会颁发）或注册造价工程师（或注册一级造价工程师）或一级注册建造师执业资格。

二标段（有线接入网）：

1.资格要求：

投标人应具备下列①或②或③项资质：

①建设行政主管部门颁发的电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业乙级设计资质；

②建设行政主管部门颁发的电子通信广电行业乙级设计资质；

③建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质。

2.业绩要求：投标人近三年（2019年1月1日至今）承担过1个省级（或直辖市或自治区）及以上二标段（有线接入网）所含项目类别的勘察设计类项目业绩。

3.人员要求：投标人配备的预算人员需具备有效的中国通信企业协会颁发通信工程费用编审人员证书或注册造价工程师（或注册一级造价工程师）或一级注册建造师执业资格。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本项目共2个标段。各投标人可以选择上述两个标段中的一个进行投标，也可以对两个标段均进行投标，投标人可以同时中标两个标段。

## 4.招标文件的获取

4.1  请各投标人于2022年4月24日起，在“重庆招标采购（集团）有限责任公司网（http://www.cqzbcg.com/）”下载。

4.2  投标人可以书面形式向招标人或招标代理机构提出疑问，提问时间从本公告发布至    2022年4月28日18时00分（北京时间）前。

4.3  招标人应于2022年4月29日18时00分（北京时间）前向各潜在投标人发布答疑澄清通知。

## 5.投标截止时间、开标时间及开标地点

5.1 投标截止及开标时间：2022年5月18日10时00分（北京时间）

5.2 投标及开标地点：重庆招标采购（集团）有限责任公司开标厅（重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A 栋），具体开标厅详见一楼大厅当天指示牌。

5.3 逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的投标文件，招标人不予受理。

## 6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台网（网址：http://www.cebpubservice.com/）、重庆招标采购（集团）有限公司网（网址：http://www.cqzbcg.com/）上发布。

## 7.联系方式

招 标 人：中国广电重庆网络股份有限公司

重庆广播电视信息网络有限公司

地    址：重庆市渝北区龙山大道333号广电大厦1702室

联 系 人：霍女士、兰先生

联系电话：023-61865683

联系电话：023-61865589

招标代理：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地    址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座2007室

联 系 人：霍先生 李先生

联系电话：023-67120657 67606963

传    真：023-67601991

邮    箱：cqiic_zb0304@163.com

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

注：“投标人须知前附表”是“投标人须知”正文相应条款针对本具体项目的具体修改和补充，两者有矛盾时以“投标人须知前附表”相应条款为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：中国广电重庆网络股份有限公司 重庆广播电视信息网络有限公司 地 址：重庆市渝北区龙山大道333号广电大厦1707室 联 系 人：霍女士、兰先生 联系电话：023-61865683 联系电话：023-61865589 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理：重庆招标采购（集团）有限责任公司 地 址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座2007室 联 系 人：霍先生 李先生 联系电话：023-67120657 67606963 传 真：023-67601991 邮 箱：cqiic_zb0304@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2022-2024年度中国广电重庆公司和重庆信网勘察设计项目入围招标 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市辖区范围内，具体以每次订单中载明的地点为准。 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 具体以每次订单中载明的规模为准。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 资金性质为：国有。 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （1）按照现行设计规范及招标人的要求，完成本项目的方案设计（含：投资估算）、初步设计（含：初步设计概算）及施工图设计各阶段的全部设计工作；按照相关行政审批部门的审核意见完善各设计阶段的设计成果直至满足送审合格的要求；提供本项目的施工、竣工验收及质量保修阶段的相应设计服务工作。 （2）本项目的工程勘察及审查，项目施工阶段、质量保修阶段的勘察技术咨询服务等。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家现行有关设计规范、技术标准，满足设计任务书要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照 （1）资质条件 一标段（承载网）： 投标人应同时具备下列①、②、③项资质： ①建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类工程测量甲级资质； ②建设行政主管部门颁发的电子通信广电行业（有线通信、无线通信、通信铁塔）专业甲级设计资质或电子通信广电行业甲级设计资质或工程设计综合甲级资质； ③建设行政主管部门颁发的建筑智能化系统专项设计资质（若具备工程设计综合甲级资质的可不提供）。 二标段（有线接入网）： 投标人应具备下列①或②或③项资质： ①建设行政主管部门颁发的电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业乙级设计资质； ②建设行政主管部门颁发的电子通信广电行业乙级设计资质； ③建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质。 提供：有效的资质证书副本复印件加盖投标单位法人章鲜章。 （2）营业执照 ①具备有效的营业执照； ②具备开增值税专用发票的一般纳税人资格。 提供：①有效的营业执照副本复印件加盖投标单位法人章鲜章；②能证明投标人为增值税一般纳税人的相关资料复印件（如：增值税一般纳税人证书、税务登记证上盖有增值税一般纳税人的章等）加盖投标单位法人章鲜章。 2.业绩要求 一标段（承载网）：投标人近三年（2019年1月1日至今）承担过1个省级（或直辖市或自治区）及以上一标段（承载网）所含项目类别的勘察设计类项目业绩。 二标段（有线接入网）：投标人近三年（2019年1月1日至今）承担过1个省级（或直辖市或自治区）及以上二标段（有线接入网）所含项目类别的勘察设计类项目业绩。 提供：合同关键页复印件（包含双方签章页、设计内容及设计费金额的相关证明文件）加盖投标单位法人章鲜章。 3.其他要求 投标人配备的预算人员需具备有效的通信工程费用编审人员证书（中国通信企业协会颁发）或注册造价工程师（或注册一级造价工程师）或一级注册建造师执业资格。 提供：有效的资格证书复印件加盖投标单位法人章鲜章。 备注：以上资料复印件加盖鲜章装入投标文件中，开标时携带原件以备评标委员会查验。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 口接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | - 不组织 各投标人自行现场踏勘，以便获取本工程编制投标文件和签署合同所需的所有数据。踏勘现场所发生的费用由投标人承担。投标人一旦中标，投标人不得以不完全了解现场情况为借口而提出额外赔偿，或延长工期的要求。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 口召开 |
| 1.11 | 分包 | ■不允许 口允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在招标公告规定的时间前以书面形式向招标人或招标代理机构提出。 |
| 2.2.2 | 招标人书面澄清的时间 | 招标人以书面的形式向各潜在投标人发布答疑澄清通知，详见招标公告规定的投标截止时间。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022年 月 日10:00时（北京时间） |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 投标文件由投标函部分、技术部分、资格审查资料三部分组成： 1.投标函部分: （1）投标函； （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； 2.技术部分: （1）设计思路 （2）质量保证措施 （3）造价控制措施 （4）设计周期及控制措施 （5）设计协调配合及现场服务 （6）项目负责人资质 3.资格审查资料： 按投标人须知前附表规定的资格审查材料。 |
| 3.2 | 投标报价 | 1. 投标人可参照国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）有关收费标准，结合本项目特点以及自身承受能力对勘察、设计服务费分别以综合折扣率的方式进行自主报价。 2. 投标人的投标报价应包括为完成本项目招标范围各项工作所涉及的人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、机械设备使用费、单位的管理费、利润、税金等一切可预见和不可预见的所有费用。 3.在本合同范围内，无论设计方案如何调整和修正，合同金额均不作调整。综合折扣率也不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 4.投标人须积极配合招标人的报建工作，因下述原因产生的设计费用由投标人自行承担，招标人不另行支付任何费用。 （1）招标人提出的修改或调整意见而产生设计费、资料费等； （2）招标人在报建过程中相关主管职能部门提出的方案设计、初步设计、施工图设计修改或调整意见而产生的设计费、资料费等； （3）施工过程中因设计瑕疵原因造成的设计变更而产生的设计费、资料费等。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 一、投标保证金的交纳 1、投标保证金金额：0.5万元人民币。 2、投标保证金的形式：以银行转账或银行电汇形式提交，投标人可任选一种。 3、提交时间和方式：投标保证金必须从投标人单位基本账户直接转（汇）入【重庆招标采购（集团）有限责任公司】的银行账户，其转（汇）款到账截止时间为投标截止时间前（即2022年 月 日10时00分前），若本招标文件规定的投标文件递交截止时间顺延，则投标保证金到账截止时间相应顺延。迟到的投标保证金将会无效。 户 名：重庆招标采购（集团）有限责任公司 开 户 行：工商银行五里店支行 人民币账号：9558853100006626463 4、投标保证金有效期：90天。 5、特别提示：请投标人务必仔细阅读下列条款！！！ （1）投标人必须在付款凭证备注栏中注明“××项目名称或招标编号”投标保证金。 （2）各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。投标保证金未在到账截止时间前汇入招标文件指定账户的风险由投标人自行承担。 （3）各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户；如不从基本账户来款，将可能导致评标委员会否决其投标，后果由投标人自行负责。 如未按上述要求办理的，将导致评标委员会否决其投标。 6.保证金的退还： 6.1非中标候选人投标保证金：中标通知书发出后退还。中标公示发出后，投标人须主动联系招标代理机构办理退还。 6.2中标候选人投标保证金：中标人签订合同后退还。投标人须主动联系招标代理机构办理退还。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本投标人须知前附表第1.4.1条所规定提供的资料均需提供相应的原件供查验。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 口允许 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在招标文件规定的位置按招标文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标函部分: 一式二份（其中：正本一份，副本一份）； 技术部分:一式二份（不区分正、副本）； 资格审查资料：一式二份（其中：正本一份，副本一份）。 另提交投标文件电子档一份，采用U盘形式提交，装入投标函部分袋中。 若投标人对两个标段均进行投标，则应按各标段要求分别制作投标文件。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1.本项目技术部分采用明标评审，应将投标函部分、技术部分、资格审查资料各自分别装订成册。 2.装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）技术部分的装订要求 本部分为明标，采用A4纸张大小，格式、内容由投标人自行拟定，装订成册，并应编制目录，标注页码。 （3）资格审查资料的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件大袋”。 2.投标函部分、U盘装入“投标函部分”袋中，密封并在密封处加盖投标人单位公章。 3.技术部分装入“技术部分”袋中，密封加盖投标人单位公章。 4.“投标函部分”、“技术部分”、等小袋装入“投标文件大袋”中，密封并在密封处加盖投标人单位公章。 5.“资格审查资料”单独封装，密封并加盖投标人单位公章。 6.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。 注：如因投标资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”封套上写明如下内容： 项目名称： 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件时间和地点 | 投标文件递交至：重庆招标采购（集团）有限责任公司开标厅（重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A栋），具体开标厅详见一楼大厅当天指示牌。 招标代理机构提前30分钟受理投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 口是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆招标采购（集团）有限责任公司开标厅（重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A 栋），具体开标厅详见一楼大厅当天指示牌。 投标人代表自愿出席开标会，如果投标人代表未出席开标会，则视为投标人完全认可开标结果以及开标程序的合法性。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效； 5. 核验投标保证金缴款情况，未在规定时间将投标保证金打入指定账户的，当场退还其投标文件。 6. 密封情况检查：投标人或其代表检查投标文件是否按本须知4.1.1的规定密封，如发现投标文件没按本表4.1.1的规定密封，则当众原封退还。 7. 开启投标文件顺序：随机开启； 8. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启资格审查资料袋、投标文件大袋及投标函部分袋、技术部分袋，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标等其他内容，并记录在案； 9. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 10. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 口是 ■否，评标委员会按照得分由高到低的顺序依次推荐标段一前5名为入围中标候选人（并推荐第6、7名备选）、标段二前4名为入围中标候选人（并推荐第5、6名备选）。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：银行转账； 2.金额：各标段均为人民币4万元整/家 3.递交时间：在入围中标通知书发出后合同签订前向招标人递交上述履约担保； 4.退还时间：入围期间被委托的所有工作内容完成后7个工作日内无息退还。 |

| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 结算原则 | 按国家计委、建设部关于发布《2002工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号），工程复杂系数定位为Ⅱ级、为1.0的系数；专业调整系数为1.1；附加调整系数为1.2。 每次勘察服务费结算金额=以该次实际设计工程概算为基数，按上述收费标准计算出的勘察服务费金额×中标勘察服务费综合折扣率 每次设计服务费结算金额=以该次实际设计工程概算为基数，按上述收费标准计算出的设计服务费金额×中标设计服务费综合折扣率。 |
| 10.2 | 付款方式 | 每次订单的工程整体设计文件通过专家评审合格,并修改完善后，将最终稿提交之日起3个月后，支付合同价款的90%；工程竣工验收后3个月后，支付合同价款的10%。 付款形式：合同方须开具增值税专用发票后，以转账或电汇方式支付。 |
| 10.3 | 招标代理费 | 本次招标的入围单位数量（标段一：5家，标段二：4家），每个标段的各入围中标人均分别向招标代理机构支付招标代理服务费：标段一：人民币4000元/家；标段二：人民币4000元/家 |
| 10.4 | 其他要求 | 一旦中标，中标人须组建项目勘察设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，施工阶段主要设计人员每月到工地时间不少于4天，特殊情况预约到工地时间不超过24小时，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  项目建设规模：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段（承载网）中投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大勘察设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（15）在近两年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投 标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3  投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11  分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘察设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性勘察设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.12响应和偏离

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标技术部分等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

### 1.12  偏离

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标技术部分等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应向招标人确认已收到该澄清。招标人采用网络媒介公开发布澄清的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓澄清全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注澄清发布媒介发出的相关内容。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件及澄清修改有异议的，应当在投标截止时间10日前按投标人须知前附表规定的形式提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（若有）；

（4）技术部分；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

### 3.2  投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写勘察费用清单、设计费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“勘察费用清单”“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5  资格审查资料

具体详见投标人须知前附表第1.4.1条的规定。

### 3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选 投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优 于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表，《方案文本》不分正副本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

具体详见投标人须知前附表第5.2条的规定。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的入围中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 4 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2  二次招标和不再招标

具体详见投标人须知前附表第8.2条的规定。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

## 评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照等资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其它要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分1OO分) |  | 1.投标总报价50分，其中：设计服务费报价25分；勘察服务费报价25分。 2. 技术部分25分 3. 商务部分25分 |
| 2.2.2 (1) | 投标报价评分标准 | 设计服务费报价 | 25分 |
|  |  | 勘察服务费报价 | 25分 |
| 2.2.2 (2） | 技术部分评分标准 | 设计思路（10分） | 一标段（承载网）：（10分） 1.对广电无线业务发展现状及趋势的理解程度； 2.推进广电有线、无线融合网络的建设策略及思路； 3.对5G专网、云专线业务的建设策略及设计思路； 4.核心网、传输承载网、接入设计思路及网络演进方案； 根据投标人阐述的设计思路可行性，分为优、良、一般三级，优得7-10分，良得4-6分，一般得0-3分。 二标段（有线接入网）：（10分） 1.对招标方有线接入网现状分析的准确性； 2.有线接入网设计思路及网络演进方案； 根据投标人阐述的设计思路可行性酌情打分：优得7-10分，良得4-6分，一般得0-3分。 |
|  |  | 质量保证措施（9分） | 设计的规范性、准确性、及时性以及协调配合和现场服务的保证措施。 根据投标人阐述的质量保证措施可行性酌情打分：优得6-9分，良得3-5分，一般得0-2分。 |
|  |  | 造价控制措施（5分） | 根据投标人阐述的造价控制措施酌情打分：优得3-5分，良得0-2分。 |
|  |  | 项目负责人资质（1分） | 根据投标人针对该项目拟安排的项目负责人资质情况评分，每满足其中一项得0.5分。（1）具有研究生学历且具有高级技术职称证书；（2）具有国家注册咨询师资格证书。 注：提供投标人为上述人员购买社保的证明文件，学历（学位）证书、技术职称证书、资格证书和相关证明文件等复印件。 |
| 2.2.2（3） | 商务部分评分标准 | 项目团队人员情况（2分） | 各有效投标人中拟投入本次招标项目的设计人员的最低人数作为基准数量，得0分；各有效投标人中拟投入本次招标项目设计人员数量与该基准数量比较，每增加5人，加1分，最多得2分。 注：提供人员名单及其对应的相关专业。 |
|  |  | 获奖情况（4分） | 根据投标人2018年1月1日至今获得的设计、勘察、咨询类荣誉证明进行评审，每个得0.5分，最多得4分； 荣誉证明要求：由省级及以上的协会、学会、联合会、行政管理机构颁发。 注：提供荣誉证明复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 一标段（承载网）：投标人综合实力及履约能力（6分）； 二标段（有线接入网）：投标人综合实力及履约能力（4分） | 一标段（承载网）：（6分）根据投标人具有的相关专业咨询、设计等资质证书情况进行评分，每满足下列资质一项得1分（工程咨询、工程设计、建筑智能化、工程咨询单位资信资质、建筑行业设计、安全生产合格证）。本项最多得6分。 二标段（有线接入网）：（4分）根据投标人具有的相关专业咨询、设计等资质证书情况进行评分，每满足下列资质一项得1分（工程设计、建筑智能化、工程咨询单位资信资质、安全生产合格证）。本项最多得4分。 注：各标段均须提供相关证书复印件，加盖鲜章。 |
|  |  | 一标段（承载网）：企业业绩（10分） 二标段（有线接入网）：企业业绩（12分） | 一标段（承载网）：（10分）投标人提供2019-2021年完成的省级（或直辖市级）及以上（1）1-10个同类咨询设计项目业绩和（2）1-10个广电行业业绩，据此进行综合评分。 （1）同类咨询设计项目业绩金额3000万（不含）以上得7分； 2000-3000万（含3000万）得4-6分； 1000-2000万（含2000万）得2-3分； 1000万（含1000万）以下得0-1分。本项最多得7分。 （2）广电行业业绩10万以下得0分（含10万）；10万-100万（含100万）以下，得1分；100万-300万（含300万），得2分； 300万以上得3分；本项最多得3分。 二标段（有线接入网）：（12分）投标人提供2019-2021年完成的省级（或直辖市级）及以上（1）1-10个同类咨询设计项目业绩和（2）1-10个广电行业业绩，据此进行综合评分。 （1）同类咨询设计项目业绩金额3000万（不含）以上，得7分； 2000-3000万（含3000万），得4-6分；1000-2000万（含2000万），得2-3分；1000万（含1000万）以下，得0-1分；本项最多得7分。 （2）广电行业业绩10万以下得0分（含10万）；10万-100万，得1-2分；100万元-300万，得3-4分；300万（含）以上得5分；本项最多得5分。 注：投标人提供2019年1月1日至今所签订的合同的关键页（包括双方盖章、合同金额、签约时间、采购内容）及相关证明材料复印件（盖投标人鲜章）。 |
|  |  | 售后服务便利性（3分） | 根据投标人在重庆市辖区内服务组织体系、服务架构方案、本地化服务承诺书及措施进行评估，依据提供服务的便利性进行横向比较综合评分。优得3分，良得2分，中得1分。 注：提供相关证明材料复印件及承诺书。 |
|  |  | 本“商务部分评分”所需提交的资料均装入资格审查资料的第五部分其他资料中。 |  |
| 3 | 评标程序 | 1.初步评审：按本章评标办法第3.1款进行初步评审，初步评审不合格的不得进入详细评审。 2.详细评审：按本评标办法第3.2款进行详细评审。按本章第3.2.1、第3.2.2款规定的评分标准，按得分由高到低的顺序依次推荐标段一前5名为入围中标候选人（并推荐第6、7名备选）、标段二前4名为入围中标候选人（并推荐第5、6名备选）。 3.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，一标段（承载网）有效投标不足五个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；二标段（有线接入网）有效投标不足四个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |  |
| 3.2.1（1） | 投标 报价得分（A） | 勘察费、设计服务费暂定投标报价 | 评标基准价： 各初步评审合格投标文件的勘察费、设计服务费暂定投标报价的算术平均值（如投标人达到6家，则去掉六分之一最高报价和六分之一最低报价取平均值）的85%即为勘察费、设计服务费暂定投标报价的评标基准费价。所有计算及得分保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 投标报价得分： 所有初步评审合格的的勘察费、设计服务费暂定投标报价先得满分25分，各勘察费、设计服务费暂定投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.8分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。按插入法计算得分，所有计算及得分保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 3.2.1 (2) | 技术部分得分（B） | 设计思路 | 按2.2.2(2)项各评审因素设定的分值评分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  | 质量保证措施 |  |
|  |  | 造价控制措施 |  |
|  |  | 设计周期控制措施 |  |
|  |  | 设计协调配合及现场服务 |  |
|  |  | 项目负责人资质 |  |
| 3.2.1（3） | 商务部分得分（C） | 项目团队人员情况 | 按2.2.2(3)项各评审因素设定的分值评分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  | 投标人综合实力及履约能力 |  |
|  |  | 企业业绩 |  |
|  |  | 售后服务便利性 |  |
| 3.2.3 |  | 投标人得分 | 投标人得分=A+B+C |

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以技术部分得分高的优先；技术部分得分也相等的，由招标人自行确定。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

2.2.2  评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标颁发前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第1.4.1项和第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）本招标文件规定的其它情形。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B（各评标专家评分的算术平均值）；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=见评标办法前附表。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

### 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

GF-2015-0210

建设工程设计合同(二)

（专业建设工程设计合同）

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发包人：

设计人：

签 订 日 期：　    年   月   日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担            ，工程地点为    ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程勘察设计市场管理规定》和《重庆市建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方有关部门建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：

2.3.1 按国家现行的技术规范标准执行；

2.3.2按城市勘察设计规范标准执行；

2.3.3按现行定额标准执行。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2发包人要求及委托书

第四条  本合同项目的名称、规模（概况）、阶段、投资及设计内容

4.1 名称：

4.2 规模（概况）：

4.3 投资：～   万元

4.4设计内容：

⑴按照现行设计规范及招标人的要求，完成本项目的方案设计（含：投资估算）、初步设计（含：初步设计概算）及施工图设计各阶段的全部设计工作；按照相关行政审批部门的审核意见完善各设计阶段的设计成果直至满足送审合格的要求；提供本项目的施工、竣工验收及质量保修阶段的相应设计服务工作。

⑵本项目的工程勘察及审查，项目施工阶段、质量保修阶段的勘察技术咨询服务等。

4.5设计周期：⑴方案设计优化阶段   日历天；初步设计阶段  日历天；施工图设计阶段  日历天。

⑵勘察周期   日历天。

第五条	发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料或文件名称 | 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划相关资料 | 1 | 及时 |  |
| 2 | 经有关部门批准的设计技术条件及设计委托书 | 1 | 及时 |  |
| 3 | 符合设计要求的现状图及规划资料（包括现状综合管网资料） | 1 | 及时 |  |
| 4 | 1/500红线图及规划设计条件 | 1 | 及时 |  |
| 5 | 各阶段设计批文 | 1 | 及时 |  |

第六条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

| 序号 | 资料或文件名称 | 纸质版份数 | 光盘 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程勘察成果 | 2 | 2 | 及时提交 | 设计、施工过程中，若需补勘，承包人根据进度需要及时补勘 |
| 2 | 方案设计（含：投资估算） | A3文本图册8份 | 2 | 及时提交 | 总图另单独加晒十份单张（不装订），以配合报建需要。 |
| 3 | 初步设计文件（含概算） | A3文本图册4份 | 2 | 及时提交 |  |
| 4 | 施工图设计文件 | A3—A1装订蓝图4份 | 2 | 及时提交 | 1）另提供CAD各式文件一份 2）总图另单独加晒十份单张（不装订），以配合报建需要。 |
| 注：1）上述成果文件均为审核通过的定稿正式文件。 2）如甲方原因影响设计进度，则设计周期顺延。设计文件具体提交时间见《工作进度表》 3）若因甲方需要增减成果文件份数，设计人应无条件配合，但不另行收费。 |  |  |  |  |  |

提供设计文件的地点：发包人所在地。

第七条  费用

7.1 本项目的勘察、设计服务费为暂定人民币     万元，大写金额   万元。其中：勘察服务费报价（一标段（承载网）以暂定100万元、二标段（有线接入网）以暂定150万元为基数×综合折扣率    %）暂定为人民币             ，设计服务费报价（一标段（承载网）以暂定100万元、二标段（有线接入网）以暂定150万元为基数×综合折扣率     %）暂定为人民币          。

7.2  上述费用包括工程勘察、方案设计（含：投资估算）、初步设计（含：初步设计概算）、施工图设计等所有费用。

7.3  根据现行税法，政府应对双方课征有关本合同以及履行本合同的一切税费，由双方各自承担。

第八条  支付方式

8.1勘察、设计服务费支付方式如下：

每次订单的工程整体设计文件通过专家评审合格,并修改完善后，将最终稿提交之日起3个月后，支付合同价款的90%；工程竣工验收后3个月后，支付合同价款的10%。

付款形式：合同方须开具增值税专用发票后，以转账或电汇方式支付。

第九条  结算原则

按国家计委、建设部关于发布《2002工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号），工程复杂系数定位为Ⅱ级、为1.0的系数；专业调整系数为1.1；附加调整系数为1.2。

每次勘察服务费结算金额=以该次实际设计工程概算为基数，按上述收费标准计算出的勘察服务费金额×中标勘察服务费综合折扣率

每次设计服务费结算金额=以该次实际设计工程概算为基数，按上述收费标准计算出的设计服务费金额×中标设计服务费综合折扣率。

第十条  双方责任

10.1发包人责任

10.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限，设计人按本合同第六条规定的交付文件时间顺延。

10.1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，但所发生的费用由设计人自行承担。

10.1.3发包人应保护设计人的投标文件、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计文件不得向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

10.2设计人责任

10.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准以及发包人提出的设计要求进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

10.2.2 设计人采用的主要技术标准是：按国家及重庆市现行技术标准进行设计。

10.2.3 设计合理使用年限为按国家相关规定执行。

10.2.4 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级主管部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充，使其符合上级主管部门的设计审查要求。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、及时现场服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。若非发包方原因，包括但不限于政策变更等，导致项目在一年内未开始施工的，设计人仍应当负责有关设计问题及参加竣工验收并不得向发包人收取咨询服务费。

10.2.5 在本项目工程竣工时配合发包人接受审计并负责本合同项目的设计及审查联络工作。

10.2.6 负责本项目设计期间的管理和安全防范工作，若在设计期间因设计人责任发生任何人员伤亡、设备损坏等事故，设计人承担由此造成的一切责任，发包人概不负责。为防范风险，设计人应为参与工作的人员购买相应的保险。

10.2.7 设计人确保自身和参与设计人员具备合同约定的设计资质、资格，有能力履行合同项目，不得将本项设计转包或分包给第三人实施，具体设计人员未经发包人允许，不得更换。在设计过程中和设计成果不得存在侵犯第三方权益之情况，否则设计人应当承担赔偿责任。

10.2.8 设计人应保护发包人的知识产权与商业秘密，不得向第三人泄露、转让、或为本项目之外的目的使用、许可他人使用发包人提交的各项资料，包括但不限于产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，发包人有权向设计人索赔。

10.2.9 设计人须积极配合发包人的日常管理工作，按发包人的要求将设计文件送达指定地点。

10.2.10 设计人在本合同生效后两日内完成《工作进度表》的编制，并报发包人审定。设计人依据审定后的《工作进度表》每周四提交《工作周报》，包括上周完成情况及本周计划，一式贰份。经发包人审定的《工作进度表》和《工作周报》，将作为考核依据。

第十一条  违约责任

11.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。若因不可归责于发包人的事由，包括但不限于政府政策的变动，发包人要求提前终止或解除合同，设计人未开始工作的，设计人应当返还发包人已经支付的设计费（定金除外），设计人已经开始工作的，发包人向其支付不超过合同设计费总额的50%作为补偿。发包人支付以上设计费或补偿费后，设计人已经完成的设计成果归发包人。

11.2由于设计人原因，延误了设计工作进度，连续两周未达到经发包人审定的《工作周报》进度目标要求，则设计人应当按照本合同约定的设计费总额的2%向发包人支付违约金（该违约金可在剩余设计费中扣划）。由于设计人原因，依据经发包人审定的《工作进度表》，延误了设计文件（含可行性研究报告、方案设计文件、初步设计文件、概算、施工图设计文件）交付时间，每延误一天，设计人应按本合同约定的设计费总额的千分之二向发包人支付违约金（该违约金可在剩余设计费中扣划）。本合同规定的任何一个环节的设计资料及设计文件的交付时间延误达到15天的或连续四周未完成《工作周报》上的工作计划的，发包人有权解除合同，且设计人收取的设计费和预算费应返还（其中定金应当双倍返还），并且赔偿发包人由此造成的损失。

11.3因设计人原因造成主管机关对设计文件不审批或未通过审批或造成本合同项目停、缓建的，发包人有权不支付设计费，并要求设计人返还已经收取的设计费，且有权解除合同，要求设计人进行赔偿。

11.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误等设计人的原因造成质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的100％。设计工程量表、设备和材料表、施工图和建设方案要求准确、完整，设计规模与实际规模偏差应控制在10%以内（非客观原因造成规模调整），否则，招标人可根据情况，对投标人进行设计合同金额5%以内的罚款。

11.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应承担相应的违约责任，并双倍返还发包人已支付的定金或者设计费。

第十二条  争议的解决

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向本合同项目所在地的人民法院起诉。

第十三条  合同生效及其他

13.1 设计人为本合同项目的服务至施工安装验收合格结束为止。

13.2 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

13.3 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.5本合同经双方法定代表人或法定代表人授权人签字并加盖单位公章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

13.6任何未经双方协商一致并经双方法定代表人或法定代表人的授权人签字并加盖单位公章的对本合同的修改无效。

13.7 本合同一式玖份，发包人陆份，设计人叁份。

13.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.9 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：                      设计人名称：

法定代表人：（签字）               法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）               委托代理人：（签字）

住    所：                        住    所：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

签订日期：   年  月

# 第五章　技术标准和要求

一、项目设计总体要求

1、设计要求需完全满足国家相关规定(最新标准)，符合相关设计要求，并对施工起到切实的指导作用，并承担相应的指导责任。

2、中标方在接到设计委托书3个工作日内，应指定项目负责人并与建设方相关项目经理接洽。

3、工程查勘前需要和建设单位就建设方案进行详细沟通，工程查勘结束后需向建设单位提交查勘报告，并经建设单位签字盖章确认。

4、设计工程量表、设备和材料表、施工图和建设方案要求准确、完整，设计规模与实际规模偏差应控制在10%以内（非客观原因造成规模调整），否则，招标人可根据情况，对投标人进行设计合同金额5%以内的罚款。

5、投标人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于投标人设计错误造成工程质量事故损失，投标人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据实际损失程度，经双方商定的赔偿金数额向招标人支付赔偿金。

6、如需进行设计变更，在接到设计变更要求通知后，投标人应在当天做出响应，并派设计人员到现场重新查勘后在48小时内提供设计变更。

7、投标人应根据招标人设计委托中明确的设计提交时间，在保证设计质量的前提下按时提交设计文件。

8、投标人应在设计会审后10个工作日内提交全套修改设计。

9、工程过程中如接到分公司、施工单位及监理单位对投标人的合理投诉，由投标人原因造成的，应承担相应责任并积极提出整改措施。

二、设计质量要求

所有勘察、设计成果必须达到现行勘察、设计规范要求的质量深度。

三、项目设计的原则要求

1.安全可靠性：本网络用于向用户提供有线电视传输和数据传输，设计时应保证高可靠性，并加入必要的保护工艺。

2.经济性/投资保护：为应对未来有线电视网络升级，以及城市改造扩张，设计时应对管道、光缆线路进行适当预留，确保系统可以平滑、低成本扩容。同时，该项目投资额大，设计单位应本着节约的原则，在保证工程质量的基础上尽量减少工程投资。

3.标准化：项目设计时，必须按照中国广电重庆网络股份有限公司所提供的图例制图，并按照中国广电重庆网络股份有限公司提供的模板制作材料表、分光表、光缆配盘表等各种文档。

若设计单位认为需对各种模板、图例进行优化，必须取得中国广电重庆网络股份有限公司（以下简称“中国广电重庆公司”）规划建设部同意。

4.项目工期：设计时间由甲乙双方根据具体情况商定，原则上时间安排应保证各施工队伍有工程可进行，尽量不出现窝工的情况。

四、设计技术要求

1、网络现状：体现设计院对中国广电重庆公司现有网络结构、建设原则的了解，阐述现网建设情况及存在的问题。

2、设计思路：依据国家相关规范要求，结合自身勘察设计经验，从全程全网的角度，阐述有线、无线核心网、传输承载网、接入网网络协同建设策略、思路及网络演进方案；推进广电有线、无线融合网络的建设策略及思路；广电无线业务发展现状及趋势。

5、合理化建议：投标方根据自身的设计经验和中国广电重庆公司的现状，对中国广电重庆公司的网络建设及工程管理方式提出合理化建议。

6、光缆路由：干线光缆路由应尽量沿公路主干道，并应采用地下管道铺设方式为主，在市政许可的情况下，可新建开挖地下管道。接入光缆路由可选择杆路架空、挂墙、管道、地埋等方式，不得采用屋顶架空方式。

7、设计冗余：光缆网络规划设计应充分考虑城市改造和扩张需求，在重要节点预留足够光纤。

8、设计指标：前端设备设计指标、网络设计指标应满足中国广电重庆公司相关标准、规范（签署合同时提供）。

9、网络规划和设计应根据当地经济发展状况和业务发展预期，选择单芯双波的全光全IP FTTH

模式进行建设，以及对原有DOCSIS和EPON+EOC网络进行改造。根据新建、网络改造的具体覆盖场景，在总分光比1：32不变的情况下，合理选择第一级分光、第二级分光位置以及分光配比。

五、设计资料要求

设计方应对所有设计做出纸质设计图，图纸可根据需要打印为A4、A3、A0大小，应保证图标、文字等清晰可见。图纸、配缆表、预算和其他说明文件要求一式四份，同时应向甲方以光盘形式提供两套电子档设计资料。

工程设计图包括系统原理图、系统路由图、平面布线图、立面布线图、光缆配纤表，说明文件包括设计说明书、光缆配盘表、材料概算表、工程预算表等。

设计方应将所有本次设计（包含设计更改）光缆网络路由资料（包括光缆路由、芯数、接续盒位置、引上等）、新建管道、杆路等以图标、文字等形式完整标注于电子地图上，在项目结束时移交甲方。

六、机房技术规范及标准

1）	《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-1989）

2）	《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）

3）	《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）

4）	《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

5）	《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

6）	《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（YD 5098-2005）

7）	《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

8）	《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

9）	《防静电活动地板通用规范》（SJ/T 10796-2001）

10）	《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB 50462-2008）

11）	《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（B 50198-2011）

12）	《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

13）	《暖通空调规范》（ZBBZH/GJ 16）

14）	《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

15）	《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

16）	《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007）

17）	《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）

18）	《二氧化碳洁净气体灭火系统设计规范》（GB 50193-1993）

19）	《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2007）

20）	《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2007）

21）	《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）

22）	《信息技术-用户房屋综合布线》（ISO/IEC11801）

23）	《商务建筑电信布线标准》（ANSI/EIA/TIA568）

七、线路技术规范及标准

24）	中华人民共和国国家标准GB50200-1994《有线电视系统工程技术规范》

25）	中华人民共和国国家标准GB/T6510-1996《电视和声音信号的电缆分配系统》

26）	广电总局行业标准GY5063-1998《市、县级有线广播电视网设计规范》

27）	广电总局行业标准GY/T106-1999《有线电视广播系统技术规范》

28）	广电总局行业标准GY/T180-2001《HFC网络上行传输物理通道技术规范》

29）	信息产业部行业标准YD/T1063-2000 《接入网技术要求——混合光纤同轴电缆网（HFC）》

30）	广电总局行业标准GY/T 306.1-2017《有线电视网络光纤到户系统技术规范》

31）广电总局行业标准GY 5076-2006《有线广播电视光缆干线网传输设备安装验收规范》

32）中国广电重庆网络股份有限公司企业标准《重庆市广播电视传输网络技术规范》

33）中国广电重庆网络股份有限公司企业标准《GPON-FTTH接入网设计规范（修订) 》

除以上技术规范及标准外，投标单位还应满足工程涉及的其他技术条件和要求、相关设备及材料的技术标准及要求等。以上所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，投标单位应按最新标准进行系统的设计、施工，选材，并提供与之相应的技术标准。

八、项目组织管理要求

1)	投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、系统设计、项目验收、技术支持方案以及投标人人力资源供给方案。

2)	投标方应书面明确实施投标项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。

3)	投标人一旦中标必须提供投标项目的详细工作日程表和人员配备方案，明确工作地点、起止时间，项目负责人及主要人员应与投标书一致，并经招标人审核、批准。

4)	招标书中项目组织承诺，中标人必须保证其所有项目人员到位并保持稳定，包括项目主要管理者、技术负责人必须保证项目现场工作时间等。如因特殊情况发生任何人员变更，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告招标人审查。因中标人原因的人员变更所造成的任何项目质量、进度不良后果，须由中标人承担一切责任。此外，根据项目质量和进度的需要，中标人应及时充实相应的项目管理人员和技术实施人员。中标人必须无条件接受招标人任何形式的监督检查，并承担因其人员不足、不到位所导致影响项目质量、进度的违约责任。

5)	中标方在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，招标方有权要求更换项目负责人，中标方必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

九、计划与进度管理要求

1)	招标人有权监督和管理投标项目各项工作，投标人必须接受并服从招标人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

2)	投标人一旦中标必须提交正式工作方案，明确招标项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要招标人协调与配合的事项，并经招标人审核、批准。

3)	中标人在项目实施过程中必须分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

4)	中标人在项目实施过程中应加强问题管理，特别对招标人提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由中标人承担。

十、质量管理要求

1)	投标单位应按ISO9001质量管理体系规范要求，针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。

2)	投标人一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经招标人审核、批准。

3)	中标人在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。

4)	中标人必须接受招标人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受招标方提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。

5)	乙方必须服从监理方在甲方授权范围内对本项目工程质量的监督。

十一、方案评审

方案和施工图设计完成后，由招标方负责组织专家组进行评审通过后，方可实施。

十二、文档交付要求

1)	严格按照国家有关规定进行，投标人必须及时提供设计有关文档。

2)	投标人必须根据项目进度及时提供有关文档。

3)	与工程相关的其他文档。

# 第六章　投标文件格式

目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

二、技术部分

技术部分

三、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年完成的类似项目情况表

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况

（六）其他资料

## 一、投标函部分

（项目名称）     标段

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一） 投标函

致：   （招标人名称）

根据贵方                   （项目名称）   标段的招标公告，我方针对该项目勘察、设计服务费的投标总报价暂定为人民币          （大写：          ）。

其中：勘察服务费报价（一标段（承载网）以100万元、二标段（有线接入网）以150万元为基数×综合折扣率    %）暂定为人民币             ，设计服务费报价（一标段（承载网）以100万元、二标段（有线接入网）以150万元为基数×综合折扣率     %）为人民币         。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如果有）及有关附件。

2.一旦我方中标，我方将组建项目勘察设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目

的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，施工阶段主要设计人员每月到工地时间不少于4天，特殊情况预约到工地时间不超过24小时，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

3.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同

文件的组成部分。

5.我方同意按招标文件规定，交纳足额投标保证金。

6.若我方中标，我方保证按招标文件规定向招标代理机构缴纳足额的招标代理费。

投标人（盖单位法人章)：            （单位全称）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

日期：          年      月     日

- 投标函附表

| 项目名称 | （项目名称） 标段 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 投标总报价： （大写） （人民币） （小写） （人民币） 其中：勘察服务费报价（一标段（承载网）以暂定100万元、二标段（有线接入网）以暂定150万元为基数×综合折扣率 %）暂定为人民币 ，设计服务费报价（一标段（承载网）以暂定100万元、二标段（有线接入网）以暂定150万元为基数×综合折扣率 %）暂定为人民币 。 |
| 备注 |  |

投标人（盖单位法人章)：            （单位全称）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

地址：                                                邮编 ：

电话：                                  传真：

日期：          年      月     日

### （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

此处附法定代表人身份证复印件

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）    标段投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

此处附法定代表人身份证复印件                          此处附被委托人身份证复印件

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

## 二、技术部分

格式内容由投标人自拟。

## 三、资格审查资料

（项目名称）    标段

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年完成的类似项目情况表

（五）信誉承诺

（六）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

此处附法定代表人身份证复印件

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）  标段投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	（盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

此处附法定代表人身份证复印件                            此处附被授权人身份证复印件

年  	月 	日

### （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 作为项目负责人承担过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 证明人及联系电话 |

主要专业设计人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### （四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |

### （五）信誉承诺

### （六）其他资料