景典地产中兴综合楼办公室改建工程

比 选 文 件

比   选   人：重庆旅投景典房地产开发有限公司（盖单位公章）

比选代理机构:重庆招标采购（集团）有限责任公司（盖单位公章）

2021年3月

目 录

目 录	- 1 -

第 一 卷	4

第一章  比选公告	5

1.  招标条件	5

2.  项目概况与招标范围	5

3.  投标人资格要求	5

4.  比选文件的获取	5

5.  投标文件的递交	6

6.  发布公告的媒介	6

7.  联系方式	6

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1.  总则	21

1.1  项目概况	21

1.2  资金来源和落实情况	21

1.3  招标范围、计划工期和质量要求	21

1.4A  投标人资格要求（适用于资格后审）	21

1.4B  投标人资格要求（适用于资格后审）	21

1.5  费用承担	22

1.6  保密	22

1.7  语言文字	22

1.8  计量单位	22

1.9  踏勘现场	22

1.10  投标预备会	23

1.11  分包	23

1.12  偏离	23

2.  比选文件	23

2.1  比选文件的组成	23

2.2  比选文件的修改	23

3.  投标文件	24

3.1  投标文件的组成	24

3.2  投标报价	24

3.3  投标有效期	24

3.4  投标保证金（如有）	24

3.5  资格审查资料	25

3.6  备选投标方案	25

3.7  投标文件的编制	25

4.  投标	25

4.1  投标文件的密封和标记	26

4.2  投标文件的递交	26

4.3  投标文件的修改与撤回	26

5.  开标	26

5.1  开标时间和地点	26

5.2  开标程序	26

6.  评标	26

6.1  评标委员会	26

6.2  评标原则	27

6.3  评标	27

7.  合同授予	27

7.1  定标方式	27

7.2  中标公示及中标通知	27

7.3  履约担保	27

7.4  签订合同	27

8.  重新招标和不再招标	28

8.1  重新招标	28

8.2  二次招标和不再招标	28

9.  纪律和监督	28

9.1  对比选人的纪律要求	28

9.2  对投标人的纪律要求	28

9.3  对评标委员会成员的纪律要求	29

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	29

9.5  投诉	29

10. 需要补充的其他内容	29

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）	30

评标办法前附表	30

1.  评标方法	34

2.  评审标准	34

2.1报价排序	34

2.2符合性审查	34

3.  评标程序	34

3.1报价排序	34

3.2符合性审查	35

3.3 投标文件的澄清和补正	35

3.4 评标结果	35

第四章  合同条款及格式	39

[合同协议书为示范性内容，比选人在编制比选文件时不必填写，供中标后签订合同时填写。]	40

第二节 通用合同条款	45

第三节 专用合同条款	46

第五章  工程量清单	88

第 二 卷	89

第六章  图纸	90

第 三 卷	91

第七章  技术标准和要求	92

第 四 卷	94

第八章  投标文件格式	95

一、投标函部分	97

二、商务部分	105

三、资格审查部分	109

（一）法定代表人身份证明及授权委托书	112

（二）投标人基本情况表	114

（三）项目管理机构	115

（四）近年财务状况表	117

（五）投标截止日投标资格情况	118

（六）其他资料	119

四、技术部分	120

（一）技术方案	122

# 第 一 卷

# 第一章  比选公告

景典地产中兴综合楼办公室改建工程

比选公告

## 1.  比选条件

本比选项目景典地产中兴综合楼办公室改建工程，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，比选人为重庆旅投景典房地产开发有限公司。项目已具备比选条件，现对该项目施工进行公开比选。

## 2.  项目概况与比选范围

2.1 建设地点：重庆市渝北区中兴综合楼。

2.2 建设规模：景典地产中兴综合楼办公室改建工程，总建筑面积约1800㎡。

2.3 □本次比选项目工程总投资额：

☑本次比选项目合同估算金额：约1901695.08元。

2.4 比选范围：本工程比选范围为施工设计图所包含的原装饰拆除、土建工程、装饰工程、给排水系统安装、消防水系统安装、消防电系统安装、通风排烟系统安装、电气系统安装、弱电系统、五金洁具等。具体以比选人发布的施工设计图纸、图说及工程量清单所明确的全部内容为准。

2.5 工期要求：工期30日历天（实际以开工令为准）。

## 3.  投标人资格要求

3.1  本次比选要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次比选要求投标人具备的资质条件：具备建设主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质；

3.1.2投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第二章投标人须知前附表第1.4.1条内容。

3.2  本次比选□接受 ☑不接受联合体投标。

## 4.  比选文件的获取

4.1获取时间和地点：请于2021年3月23日起，在 “重庆国际投资咨询集团网（http://www.cqiic.com/）”下载。

4.2其他相关信息获取：比选公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，各投标人应随时关注“重庆国际投资咨询集团网（http://www.cqiic.com/）”发布的有关本比选项目的补遗(澄清)文件、最高限价等一切信息。无论投标人下载与否，均视为投标人已全部知晓有关项目比选的所有事宜。

## 5.  投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2021年3月30日 10时 00分，地点为：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦（具体详见交当天一楼大厅电子显示屏。）。

5.2 开标时间同投标文件递交截止时间。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。

## 6.  发布公告的媒介

本次比选公告在《重庆国际投资咨询集团网》（网址：http://www.cqiic.com/）上发布。

## 7.  联系方式

比选人：重庆旅投景典房地产开发有限公司

地  址：重庆江北区建新北路38号世纪英皇大厦南塔M层

联系人： 王老师

电  话： 023-67062055

比选代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋1702

联系人：唐女士

联系电话：023-67790068

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆旅投景典房地产开发有限公司 地 址：重庆市江北区世纪英皇大厦南塔M层 联系人：王老师 电 话：023-67062055 比选代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司 地址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋1702 联系人：唐女士 联系电话：023-67790068 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 景典地产中兴综合楼办公室改建工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市渝北区中兴综合楼 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 建设规模：景典地产中兴综合楼办公室改建工程，总建筑面积约1800㎡。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 本工程比选范围为施工设计图所包含的原装饰拆除、土建工程、装饰工程、给排水系统安装、消防水系统安装、消防电系统安装、通风排烟系统安装、电气系统安装、弱电系统、五金洁具等。具体以比选人发布的施工设计图纸、图说及工程量清单所明确的全部内容为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：30 日历天（实际以开工令为准） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准，未达到此标准时，因返工造成的一切损失由投标人承担。 |
| 1.4.1 1.4.1 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 本工程资质设置严格按照《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）、《住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质标准》的通知》（建市﹝2014﹞159号文）、住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》的通知（建市﹝2015﹞20号）、《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市﹝2015﹞154号）、《住房城乡建设部关于取消建筑智能化等4个工程设计与施工资质有关事项的通知》（建市﹝2015﹞102号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市﹝2016﹞226号）等相关规定执行。 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备有效的营业执照。 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的营业执照复印件。 （2）具备建设主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的资质证书复印件。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 ☑2.财务要求 2019年的年度财务状况良好，不亏损。 投标人须在投标文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表复印件，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。且以上审计报告、财务报表签字盖章应齐全。 3.投标截止日投标资格情况 投标人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一： （1）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。 4.项目经理资格要求 （1）投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，应为投标人本单位人员，并做出项目经理到岗履职的承诺[自行承诺拟派项目经理中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可（如需）手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚，给比选人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任【包括与后续中标候选人签订合同的合同价差】。未被禁标的承诺（自行承诺拟派项目经理未被我市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决，给比选人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任【包括与后续中标候选人签订合同的合同价差】），否则由评标委员会作否决投标处理。 拟派项目经理中标后不得随意更换。 同时，投标人须在投标文件资格审查部分提供拟派项目经理建造师注册证、身份证、投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件，拟派项目经理到岗履职和未被禁标的承诺原件。 5.其他要求 （1）项目技术负责人： 应具有建筑工程专业 中 级及以上职称； 投标人须在投标文件资格审查部分附拟派技术负责人身份证、职称证及投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。 （2）主要管理人员： 投标人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供本单位为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给比选人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。投标人须在投标文件资格审查部分附承诺函（格式自拟）。 注：主要管理人员数量配备标准须同时不得低于《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工从业人员配备标准》（DBJ50-157-2013）之规定。 （3）委托代理人： 本项目委托代理人必须为投标人本单位职工。投标人须在投标文件资格审查部分提供投标人本单位为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 特别说明： （1）上述1～5条所需提交的相关证明材料复印件均应加盖投标单位法人章并装入投标文件资格审查部分中。投标时投标人的委托代理人须随身携带以上所有复印件的原件及原件清单（营业执照、资质证书、带二维码的证件、身份证、网页打印件、截图、承诺书、声明除外），在递交投标文件时一次性递交，不得补交，原件袋必须密封。评标委员会审查时必须对有关证明和证件的原件核查，若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 以上1～5条，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）比选人在投标有效期内均有权对投标人提供的以上资料（证明和证件的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，其投标保证金（如有）不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）以上所有资料复印件须加盖投标单位公章，并对本次投标资料的真实性、有效性，在资格审查部分的其他资料中作出承诺，否则其投标文件作否决投标处理。 （4）中标结果公示期间，比选人将对第一中标候选人的信誉进行核查，比选人应当通过“信用中国”网站核查中标人信用信息（包括行政许可、行政处罚、守信激励、失信惩戒、重点关注等信息），第一中标候选人无“黑名单”“失信被执行人”“联合惩戒名单”记录及暂停投标资格期限内情形的，若有，将取消中标候选人资格。同时，比选人将对中标候选人的投标资料的真实性进行核查。如果提供虚假资料，将取消中标候选人资格，其投标保证金（如有）不予退还。同时报行政监督部门按照相关法律法规处理。 （5）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②投标文件中对养老保险的要求为：项目经理、项目技术负责人和委托代理人的养老保险证明期限为2020年9月至2021年2月的连续养老保险。 养老保险证明原件必须加盖社保部门公章，提供养老保险参保证明（个人），含身份证号或社保号或参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），否则由评标委员会作否决投标处理。为确保对所有投标人的公开、公平、公正，投标人如果提供网上打印的养老保险证明材料含有电子章且提供了该地区政府或人社局发布的《关于推行参保人员社保证明电子化的通知》相关材料佐证（可不要求为原件，但必须网上能查询文件属实），可视为原件，不需加盖社保部门公章，投标有效，否则由评标委员会作否决投标处理。 （6）若在评标结果公示期间有投标人投诉或比选人发现中标候选人提供了虚假资料经查证属实，比选人将取消其中标候选人资格且投标保证金（如有）不予退还；若在合同签订过程中有投标人投诉或比选人发现中标人提供了虚假资料经查证属实，比选人将取消其中标人资格且投标保证金（如有）不予退还；若在合同实施期间发现中标人提供了虚假资料经查证属实，比选人将终止合同，没收履约保证金，同时给比选人造成损失的，依法承担赔偿责任。比选人将以上违法违规行为报有关行政监督部门，并根据有关法律法规依法予以处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织：投标人应当对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的一切费用由投标人自理。投标人一旦中标，不得再以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿或增加费用、延长工期的要求。 □组织，集中踏勘时间： 集中踏勘地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的补遗书 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 1.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。 2.投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。投标人应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 3.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。否则交由评标委员会作否决投标处理。 4.投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致,且工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果应一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 5.（1）在合同实施期间，单价和总价按专用合同条款第11条的规定可调整，投标人应填写比选文件第四卷第八章投标函附录中的价格指数和权重系数或确认基准日期前工程造价管理机构发布的信息价格。 （2）增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择： ☑一般计税法 □简易计税法 6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 7.比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 8. 本工程招标将设置投标总报价最高限价及综合单价限价。最高限价为:1901695.08元，其中安全文明施工费为：60237.93元，暂估价为20000元，暂列金为100000元。投标人的投标总报价及综合单价均不得超过对应的最高限价，否则作否决投标处理。 9.安全文明施工费： 9.1根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 9.2本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《投标函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其投标文件由评标委员会作否决投标处理。 10.本工程所需材料（含设备）价格由投标人参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为比选公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。 11.本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：详见专用合同条款第 11 条价格调整。 12.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。 13.本工程若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.5.1 | 近年财务状况 的年份要求 | 即2019年度。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 口允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标文件正本1份、副本2份，电子版形式（光盘）3份。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评标委员会作否决投标处理。 电子版形式（光盘）中的商务部分：应包含商务部分全部excel格式预算表格和广联达软件版，工程量清单综合单价分析表无须装订入投标文件纸质版中，但清单项目的综合单价分析表（excel格式）必须刻入光盘中。 注：如比选人有需求，中标人应另外补充投标文件（除需增加的工程量清单综合单价分析表外，其他内容必须与投标时提交的投标文件相一致）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、应将投标函部分、商务部分、资格审查部分、技术部分各自胶装成册，本工程技术部分采用暗标评审。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，于目录后逐页标注页码。 （2）资格审查部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，于目录后逐页标注页码。 （3）商务部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，于目录后逐页标注页码。 （4）技术部分（如有）的装订要求 《技术方案》面页使用A4厚型白纸面页，用初号仿宋字体居中标明 “技术方案”；在页面右下角加盖投标单位章后沿密封线折叠成腰约10cm左右的等腰直角三角形密封；面页除了“技术方案”四字和右下角密封处印章外不得有其他印记；密封后的面页及整个《技术方案》均不得出现白页、残页和倒页，不得显示与投标人企业有关的任何信息及与本工程无关内容；《技术方案》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。违反上述任何一项，采用经评审的最低投标价法的其投标文件《技术方案》符合性评审不合格；采用综合评估法的其投标文件《技术方案》部分为零分。 （技术方案原则上不超过300页。） |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1. 投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“商务部分”袋、 “资格审查部分”袋、“技术部分”袋以及“投标文件”大袋。 2. 投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位法人章。 3. 商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位法人章。 4.资格审查部分装入“资格审查”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位法人章。 5.本次招标技术部分采用暗标评审，技术部分装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章。 6. “投标函部分”、“商务部分”、“资格审查部”、“技术部分（如有）”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位法人章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。大袋未按要求密封的，比选人或代理机构应该拒收。 注：“投标函部分”袋、“ “商务部分”袋只为方便投标文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各投标人主动配合，按要求分装。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在 “投标文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书、养老保险证明材料，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会，且投标文件不予开启。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。 2. 宣布开标纪律。 3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 4. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。 5. 投标文件的密封检查：投标人可对自己的投标文件封装情况进行检查，以确认其投标文件密封完好。 6. 设有最高限价的，公布最高限价。 7. 逐单位随机开启投标文件。开启资格审查部分袋、投标文件大袋及投标函部分袋、商务部分袋；公布投标人名称、投标报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 8. 投标人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 9. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐经评审合格的报价由低到高排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、中标人是否提供履约担保：提供。 2、中标人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函； （2）履约担保的金额：签约合同价格的10%； （3）履约担保的提交时间：中标通知书签发后10日内且合同签订前按发包人要求递交，并作为签订合同的必备条件。 （4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至发包人签认并向承包人出具工程接收证书之日止。 （5）履约担保的退还时间：若承包人以银行转账方式缴纳履约保证金，竣工验收合格后 30 个工作日内一次性退还，履约保证金不计利息。若承包人以银行保函方式缴纳履约保证金，则在本工程竣工验收合格后 30 日内退还银行保函。银行保函在竣工验收合格前到期的，承包人应按发包人要求及时对银行保函进行展期或重新提供相同金额的银行保函或以银行转账方式重新缴纳·履约保证金或以应付未付工程进度款抵扣履约保证金，否则，发包人有权在应付未付的工程款（包括工程进度款）中扣留相应金额作履约保证金。 |
| 7.4 | 合同签订 | 中标候选人或中标人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交低价风险担保或者履约担保的，取消其中标资格，投标保证金（如有）不予退还，给比选人的损失超过投标保证金数额的，中标候选人或中标人应对超过部分予以赔偿，没有提交投标保证金的，应对比选人的损失承担赔偿责任。 投标人须在资格审查资料对上述内容自行承诺，否则其投标文件作否决投标处理。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； 3.按投标人须知第8.1（3）执行； 4.按投标人须知第8.1（4）执行。 |
| 8.2 | 二次招标和不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须履行审批、核准、备案手续的工程建设项目，经原项目投资主管部门审批、批准、备案后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 投诉处理 | 1. 投标人或者其他利害关系人就本项目的评标结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 2. 行政监督部门依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》（渝发改标〔2014〕1168号）等法律法规文件处理投诉。 3. 根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，投标人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 10.3 | 建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求 | 本项目在实施过程中，中标人必须执行《重庆市城乡建设委员会、中国人民银行重庆营业管理部、中国银行业监督管理委员会重庆监管局关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13号）及《关于建筑领域农民工工资专户管理网络系统正式运行有关事宜的通知》，实行农民工工资专用账户管理及银行代发制度，填报相应的网络管理系统。 投标人中标后，在与发包人签订的合同中，必须明确在我市的农民工工资专用账户信息、人工费（工资款）支付比例；在项目开工后，为农民工办理平安卡和工资卡，委托银行通过农民工工资专用账户直接将农民工工资发放至工资卡，并按照有关规定在“工资专户管理网络系统”中填报相关信息。 |
| 10.5 | 低价风险担保 | 1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，比选人有权不退还其投标保证金（如有），招标投标行政监督部门应当按照信用管理办法的规定，对中标人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。 2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函； （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×□1□2☑3）； （3）低价风险担保的提交时间：中标候选人公示结束后10日内，中标人按担保金额和比选人要求向比选人提交低价风险担保；以现金形式或不可撤销的见索即付银行保函形式提供低价风险担保。 （4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。 （5）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，在发包人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后 28 天内无息退还；采用银行保函的，工程竣工验收合格后 28 天内退还。 |
| 10.6 | 关于对比选文件及投标争议的解释 | 对资格预审文件或者比选文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决投标条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对投标文件理解有争议的，应当作出不利于提交该投标文件的投标人的解释。 |
| 10.7 | 支付方式 | 本工程不设工程预付款，工程竣工验合格收后支付至发包人审定的已完合格工程量计价的75%，竣工结算经发包人委托的咨询单位审核完成后支付至审定金额的97%。 发包人在收到承包人工程竣工验收合格相关资料及进度支付申请后7个工作日内完成进度审批，发包人从完成审批进度支付手续之日后的90日内将进度款支付给承包人，支付前承包人应按一般纳税人向发包方出具有效的增值税专用发票。如承包人逾期提供发票，发包方有权拒绝付款，且不承担任何责任。 最终结清付款：经发包人委托的咨询公司审核后支付至审定金额的97%，余3%作为质保金，两年质保期（质保内容详见第三节 专用条款附件5工程质量保修书）满后退还质保金的100%，不计利息。若发包人集团公司对本工程结算进行审计抽查，承包人需配合发包人接受集团审计，并最终以集团审计为准，一旦发现有超额支付情况，承包人须在10日内退回已超付工程款。 |
| 10.8 | 比选代理服务费 | 本项目的比选代理服务费为5000元，采用中标人支付方式，此费用由中标人在领取中标通知书前一次性支付给比选代理机构，投标人应将该费用纳入投标报价中，不得另行单列。 |
| 1、如本前附表与投标人须知及比选文件有矛盾或不一致的，若有补遗澄清说明的，将以补遗澄清说明为准，如没有澄清说明的，均以本前附表为准。 2、比选文件中引用文件如有废止，按新的标准和规定执行。 |  |  |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本比选项目比选人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  本标段建设规模：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本比选项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4A  投标人资格要求（适用于资格后审）

投标人应是收到比选人发出投标邀请书的单位。

### 1.4B  投标人资格要求（适用于资格后审）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）投标截止日投标资格情况要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方均应当具备承担比选项目的相应能力；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体资质；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对比选文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投 标文件时参考，比选人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，比选人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表2.2.4规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人澄清。

1.10.3  比选人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为比选文件的组成部分。

### 1.11  分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定 的偏离范围和幅度。

## 2.  比选文件

### 2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

### 2.2  比选文件的修改

按照本章2.2比选文件的澄清相关内容及方式执行。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）已标价工程量清单；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表（如有）；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，比选人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保函（如有）。（适用于投标保证金采用投标保函形式的）

出现特殊情况需要延长投标有效期的，比选人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金（如有）。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）

### 3.4  投标保证金（如有）

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金缴纳形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3  投标保证金（投标保函）退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；

（3）违反本章9.2条对投标人的纪律要求的；

（4）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

3.4.5（1）投标保证金为无条件担保；

（2）投标保证金的受益人为比选人。

### 3.5  资格审查资料

投标人须在开标会结束之前将将投标人须知前附表1.4.1中要求的原件一次性提交，评标委员会审查时必须对有关证明和证件的原件核查，若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则投标文件作否决投标处理。

### 3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照比选文件要求编制的投标方案的，比选人可以接受该备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对比选文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  按本章投标人须知3.7.3款执行。

3.7.4  投标文件的份数见投标人须知前附表，《技术方案》不分正副本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章，否则作否决投标处理。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应胶装成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  比选人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

比选人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

详见投标人须知前附表5.2开标程序。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，比选人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标公示及中标通知

比选人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，且未有投标人的异议与投诉，比选人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，中标人还应当予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据比选文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中标资格，中标人还应当予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，比选人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

（4）法律法规规定的其他情形。

### 8.2  二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于比选人与投标人串通投标：

（1）比选人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）比选人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）比选人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）比选人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）比选人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

- 评标办法前附表

评标办法前附表中的评审内容必须和投标人须知前附表中的对应内容一致，若投标人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会按照 评标委员会组长抽签决定 原则排序。 |  |
| 2.1 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前□5□6☑7名（若实际投标人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：☑技术方案评审、资格评审、形式评审、响应性评审、投标函及投标报价评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 符合性审查中有任何一项不符合要求，符合性审查不合格，由评标委员会作否决投标处理。 |  |
| ☑2.2.1 | 技术方案评审标准 | ☑技术方案形式要求 | 是否符合第二章投标人须知前附表第3.7.5项要求：符合/不符合 |
|  |  | 对工程施工重点、技术关键点的理解和认识 | 评标委员会对投标人递交的技术方案进行综合性评审，综合评判是否满足本工程需求：满足/不满足 |
|  |  | 施工方案与技术措施 |  |
|  |  | 质量管理体系与措施 |  |
|  |  | 安全管理体系与措施 |  |
|  |  | 环境保护管理体系措施 |  |
|  |  | 工程进度计划与措施 |  |
|  |  | 资源配备计划 |  |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | ☑财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.3 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求，不含投标函。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件（投标函除外）上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和养老保险。 |
| 2.2.4 | 响应性评审标准 | 投标总报价 | 1.投标总报价及综合单价不得高于比选人公布的投标总报价最高限价及综合单价限价。 2.投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保缴纳承诺书。 |
|  |  | 暂定金额（暂列金） | 安全文明施工费等其他暂定金额（暂列金）必须按照比选文件给定的金额填报。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4款规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 2.比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 |
|  |  | 投标报价算术错误修正 | 符合第三章3.评标程序第3.1项规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定。 不得有涉嫌串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序 2.取报价排序前□5□6☑7名（若实际投标人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：☑技术方案评审、资格评审、形式评审、响应性、投标函及投标报价评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余投标文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有投标文件。 4. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 注：若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会按照 评标委员会组长抽签决定原则排序。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。 |  |

## 1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2.  评审标准

### 2.1报价排序

见评标办法前附表。

### 2.2符合性审查

取报价排序前□5□6☑7名（若实际投标人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审、☑技术方案评审（备选项）。

2.2.1  技术方案评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2A  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.2.2B  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.2.3  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4  响应性评审标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。

当投标报价有算术错误时，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；

③比选文件规定的其他关于修正的要求。

### 3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审、☑技术方案评审（备选项）。

勾选技术方案评审的，符合性审查应首先进行技术方案暗标审查，再按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表

一览表中投标人有下列情形之一的，其投标作否决投标处理，否决投标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差而否决投标人投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 技术方案评审 （如有） | A-1投标人的技术方案有任何一项不满足评标办法前附表第2.2.1项评审标准要求的，技术方案评审不合格，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 第二章 | 投标报价 | A-2投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-3比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等，投标人不得修改。否则，其投标文件按否决投标处理。 |
|  |  | A-4投标人的投标总报价和所有工程量清单综合单价报价均不得高于相对应的总价最高限价和工程量清单综合单价限价,否则其投标文件按否决投标处理。 |
|  |  | A-5《投标函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须满足比选文件要求，否则视为对比选文件不作实质性响应，其投标文件按否决投标处理。 |
| 第二章 | 签字盖章要求 | A-7按本章投标人须知3.7.3款执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 第三章 | 形式评审 | A-8投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-9投标函规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（由投标人自行编制的除外）。 |
|  |  | A-11 投标文件份数符合第二章3.7.4款的要求。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-12只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-13投标文件中投标文件格式要求须法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）须齐全，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-14投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
|  | 资格评审 | A-15投标人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足投标人须知前附表1.4.1项第1条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-16投标人的财务须满足投标人须知前附表1.4.1项第2条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-17投标人的业绩须满足投标人须知前附表1.4.1项第3条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-18投标人的投标截止日投标资格情况须满足投标人须知前附表1.4.1项第4条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-19投标人的项目经理资格须满足投标人须知前附表1.4.1项第5条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-20投标人的其他要求须满足投标人须知前附表1.4.1项第6条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-21投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-22工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-23工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-24投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-25投标人须按第二章“投标人须知”前附表和总则规定提供自行承诺，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-26投标报价有算术错误的，评标委员会按比选文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-27符合第七章“技术标准和要求”规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-28不得有涉嫌串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-29投标人有以下情形之一的，其投标文件由评标委员会作否决投标处理： 1.第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形： （1）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人； （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （3）为本标段的监理人； （4）为本标段的代建人； （5）为本标段提供招标代理服务的； （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （9）被责令停业的； （10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的； （11）财产被接管或冻结的； （12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。 2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 |  | 无 |

# 第四章  合同条款及格式

第一部分 合同协议书

[合同协议书为示范性内容，比选人在编制比选文件时不必填写，供中标后签订合同时填写。]

工程

施 工 合 同

发包人：重庆旅投景典房地产开发有限公司

承包人：

签订日期：二〇二一年  月  日

合同协议书

发包人（全称）：重庆旅投景典房地产开发有限公司；

承包人（全称）：                               ；

发包人为实施  景典地产中兴综合楼办公室改建工程 （项目名称），已接受承包人对该项目施工的投标。 发包人和承包人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 景典地产中兴综合楼办公室改建工程 。

2.工程地点：重庆市渝北区中兴综合楼。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：业主自筹。

5.工程内容：设计施工图所包含的所有内容 。

6.工程规模： 景典地产中兴综合楼办公室改建工程（总建筑面积：1800㎡），建筑工程费约1901695.08元 。

7.工程承包范围：施工设计图所包含的原装饰拆除、土建工程、装饰工程、给排水系统安装、消防水系统安装、消防电系统安装、通风排烟系统安装、电气系统安装、弱电系统、五金洁具等。具体以比选人发布的施工设计图纸、图说及工程量清单所明确的全部内容为准。。

二、合同工期

工期总天数：30日历天。(实际以开工令为准）。

三、质量标准

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准，未达到此标准时，因返工造成的一切损失由承包人承担。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                   (¥          元)；其中：安全文明施工费：人民币（大写）                (¥            元)，暂估价：人民币（大写）       （¥         元），暂列金：人民币（大写）        （¥      元）。

不含税价为 ：人民币（大写）                  (¥          元)，增值税税率为 9 %。

2.合同价格形式：    。

五、项目经理

承包人项目经理：      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1) 比选文件；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）投标文件；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 本合同履行期内，承包单位人员必须严格落实安全、职业健康、环境保护等管理，合同履行期间承包人发生的任何人身伤亡、伤残、疾病和财产损失等均由承包人自行负责，并承担所有费用。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在  重庆旅投景典房地产开发有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同 自合同双方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日 起生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 陆 份。

| 发包人： (公章） | 承包人： (公章) |
| --- | --- |
| 总经理： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 分管领导： （签字） | 负责人： （签字） |
| 部门长： （签字） | 经办人： （签字） |
| 经办人： （签字） | 邮政编码： |
| 邮政编码：  | 电 话： |
| 电 话： | 地 址： |
| 地 址： | 开户银行： |
| 日 期： 年 月 日 | 账号： |
|  | 日 期： 年 月 日 |

### 第二节 通用合同条款

按《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）示范文本第二章《通用合同条款》执行。

### 第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.2其他合同文件包括： 履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料   。

1.1.2.1　合同当事人及其他相关方

1.1.2.2  发包人：重庆旅投景典房地产开发有限公司 ；

1.1.2.3  承包人：                  ；

1.1.2.4  现场代表：                                   ；

资质类别和等级：                                    ；

联系电话：                  ；

通信地址：                         。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                   ；

通信地址：                     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地   。

1.1.3.2 永久占地包括：                  /        。

1.1.3.3 临时占地包括： 施工临设用地、施工便道用地等。

1.1.4  日期与期限：

1.1.4.1开工日期：   以发包人指令或现场代表签发开工令时间为准          ；

1.1.4.2竣工日期：  按通用合同相应条款执行  ；

1.1.4.3 工期：     天；

1.1.4.4 缺陷责任期：         24个月           。

1.1.4.5保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款的相关约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》以及工程实施中执行重庆市现行的有关安全生产、文明施工、扬尘控制、质量检验、分户验收、荷载试验、竣工验收、商品砼推广、建筑节能、绿色建筑等规范性文件  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和重庆市现行的有关标准、规范等，具体以行政主管部门要求为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  根据项目实际情况，如果有，以发包人要求为准 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书及补充文件

（2）中标通知书

（3）本合同专用条款

（4）招标文件、投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸（设计交底、图纸会审、设计变更通知、工程洽商或技术核定单等）

（8）已标价工程量清单

（9）工程报价单或预算书

（10）履约担保

（11）经双方认可的其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，经双方同意后视为本合同的组成部分。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本合同约定次序在先者为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订施工合同后，项目开工前14天内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：经审查合格的施工图纸质版等 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计专项施工方案、安全应急方案，总价子目的支付分解报告，相关人员资质证书及办理相关手续的材料等，具体以发包人要求为准 ；

承包人提供的文件的期限为：收到发包人通知后7天内 ；

承包人提供的文件的数量为：根据实际需要，以发包人要求为准 ；

承包人提供的文件的形式为：根据实际需要，以发包人要求为准；

发包人审批承包人文件的期限：如果有，收到承包人提供文件14天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供现场代表及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  业主现场项目部      ；

发包人指定的接收人为：    另行通知   ；

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部  ；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理或其授权代表；

现场代表接收文件的地点：项目所在地现场代表办公室；

1.7.3发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得施工现场场内所需的批准手续和全部权利，以及取得施工场内因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关费用，发包人和现场代表有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 按施工红线划分。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：根据实际情况确定。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 根据实际情况，双方共同确定  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：根据实际情况，双方共同确定 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任 。

1.13工程量清单错误的修正

1.13.1出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  按1.13.2条调整       。

1.13.2 对于承包人的投标报价文件未按比选人提供的工程量清单格式填写(如：未按比选人清单的项目特征填写，未按比选人的工程量填写及超过子项清单报价等)。若在评标时未发现，实施项目时发包人将按照最不利于承包人的原则进行修正，对修正的结果承包人应无条件接受，如承包人拒绝接受，发包人有权立即终止合同，同时发包人将没收承包人的履约担保金，并只支付已完工程款的75%，有权要求立即退场。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                        ；

职    务：                        ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关技术和技术签证，办理、审查现场经济技术签证，审核工程进度报表、审核竣工图等 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前7天内 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按照通用合同条款执行，发包人在收到履约担保金前，可保留上述任何进入或占用权，暂不给予  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /        。

发包人是否提供支付担保：          /         。

发包人提供支付担保的形式：      /       。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工图、技术资料及竣工图电子版，具体以发包人要求为准，严格按照国家现行档案管理规定执行 ；

承包人需要提交的竣工资料套数：    四套（激光打印蓝图原件并手签）、结算相关资料四套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后15日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质文件（按档案馆要求装订成册）；扫描件；电子文档（包含竣工图、施工图、工程照片等）。

- 承包人应履行的其他义务：承包人在施工过程中，施工作业必须符合当地城市规划区范围内规范作业及环境保护等相关政策法规的管理要求，主动接受相关职能部门的监督和管理。应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划及预案，包括消防、安全防护、环境保护措施及预案等报发包人审批、并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责  。

（11）承包人为他人提供条件的内容：

①承包人入场后7日内向发包人提供办公场地；

②施工进出场道路的修建或保护、交通标志标牌和信号设备的完善均由承包人负责。

（12）负责施工场地周围及地下管线的保护工作。已有地下管线详图的项目，承包人对地下管线的保护可能发生的费用进入投标报价中；对没有地下管线详图的项目，承包人在涉及地下管线的工序中要做到精心施工，不得对地下管线造成损坏，如果造成损坏，责任由承包人承担，若需对该地下管线采取保护措施的，承包人要即时书面报告发包人提出地下管线保护措施或方案，在获得批准后实施，费用由发包人承担，否则费用由承包人承担。

（13）合同签订后，承包人按规定及时向有关部门缴清应缴纳的费用，并配合发包人及时办理施工许可证、质量监督与安全监督等。

费用的处理方法： 承包人为以上提供服务可能发生的费用均进入投标报价中。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：          ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：     ；

建造师注册证书号：  ；

建造师执业印章号：           ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                  ；

通信地址：                   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按承包人下发的任命文件内容为准。

关于承包人项目经理每月在施工现场的时间要求： 承包人投标文件中拟派的项目经理每月驻守施工现场不能少于25天，每天在发包人代表监督下签到。否则，视为转包。发包人可无条件解除合同，承包人须承担30万元违约金。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行《劳动法》 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次处承包人违约金2000元。

3.2.3 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得变更投标文件中拟派的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员，如承包人派驻施工现场人员与投标文件中拟派人员不符的，视为转包，发包人有权终止合同，发包人要求更换相关人员的情况除外。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处承包人违约金10000元，并有权暂停支付有关工程款项。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订之日起5天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处承包人违约金5000元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需征得发包人代表同意 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人投标文件中拟派的主要管理人员每人每月驻守施工现场不能少于25天，每天在发包人代表监督下签到。否则，视为转包。发包人可无条件解除合同，承包人须承担30万元违约金。

3.4承包人现场管理

3.4. 1 承包人的工程资料和工作进度不同步，发包人按100元/次计算承包人违约金。

3.4. 2承包人现场打架斗殴不听劝阻，发包人按100-1000元/次计算承包人违约金。

3.4.3 对于发包人发出并且承包人接受的工作指令（如承包人未对工作指令提出异议则视为接受），承包人未解决、整改落实的，发包人按100元/次计算承包人违约金。

3.4.4承包人与专业分包单位配合不协调、对于发包人出面协调不予配合，发包人按100元/次计算承包人违约金。

3.4.5 承包人参加例会迟到，无故未参加例会，发包人按例会约定计算承包人违约金。

3.4.6 承包人对现场代表工作联系函或暂停令不及时报送回复单的，发包人按100元/次计算承包人违约金。

3.4.7承包人应严格控制进场材料设备质量，材料、设备进场或使用前须按相关材料设备标准和规定进行检查验收和报验。发生材料、设备验收不严、不报验，致使不合格的材料设备流入施工现场，发包人按每批次2000元计算承包人违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许。

3.5.3其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担  。

3.7 履约担保

3.7.1承包人是否提供履约担保：    提供    。

3.7.2履约担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函（以下简称银行保函）；

3.7.3履约担保的金额：中标金额的10%；

3.7.4履约担保的提交时间：中标人必须在接到中标通知书后14日内且合同签订前按发包人要求提交履约担保，并作为签定施工合同的必备条件；

履约担保金（现金）由其基本账户将履约担保金转至比选人指定账户（公司：重庆旅投景典房地产开发有限公司，开户行：招商银行重庆分行营业部 ，账号：230181896910001），履约担保金的退还：工程竣工验收后28天内予以退还，发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用。

银行保函提交的具体要求退还时间：

（1）承包人提供银行开具的银行保函正本原件及开户许可证复印件加盖鲜章。银行保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目发包人；③银行保函担保金额必须满足本项目要求；④银行保函生效日期必须在签订合同前，有效期限必须保持到合同终止前（暂定合同期          日历天，承包人须在银行保函到期前自行续保）

（2）承包人提供的银行保函不得有弄虚作假行为。承包人在银行开具的银行保函须确保发包人能在各相关银行核实其真伪，否则其履约保函无效。

解保时间：工程竣工验收后28天内。

3.7.6其他：承包人如有拖欠农民工工资的情况且提供履约担保金的，发包人有权用履约担保金支付，如发生安全事故或在施工过程中发生的由发包人、主管部门发出的处罚罚金，罚金费用在履约担保金中扣除，不足部分在工程进度款中一次性扣除。

4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1.1.1在工程建设中，工程建设相关各方应执行以下规定：

（1）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质[2006]192号）

（2）《重庆市建筑节能条例》（重庆市人大[2007]第34号公告）

（3）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发[2004]172号）

（4）《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法（试行）》（渝建发[2007]199号）

（5）重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知》（渝建发[2007]226号）

（6）《重庆城市桥梁荷载试验管理暂行办法》（渝建发[2007]112号）

（7）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[2002]212号）

（8）《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》（渝建发[2008]30号）

（9）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）>和<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发[2008]76号）

备注：若以上文件有废止情况的，则按照现行最新的相关法律法规及规范性文件执行。

4.1.1.2特殊质量标准和要求：  如果有，根据实际情况双方协商确定 。

4.1.1.3关于工程奖项的约定：         无        。

4.3 隐蔽工程检查

4.3.2承包人提前通知现场代表隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知现场代表  。

现场代表不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

项目建设中执行《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发[2014]25号）等有关安全生产和文明施工的现行相关规定。

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工安全责任,应严格遵守《建筑施工作业安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规范》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》以及其他安全生产的有关规定组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，均由承包人承担。发包人有权随时对承包人的安全防护措施的组织实施进行监督检查，经检查不符合规定的，承包人应立即无条件整改 。

5.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  由承包人编制  。

5.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到《建筑施工现场与卫生标准》 （JGJ146-2004）并达到重庆市政府规定的建筑工地文明施工基本要求 。

5.1.6 关于安全文明施工专项费支付的约定：发包人应于签订施工合同后、工程开工前向承包人支付安全文明施工费的50%，余下安全文明施工费按施工进度支付；承包人按相关规定接受建设行政主管部门的检查，如被评定为不合格，经承包人整改达到合格者，则承包人按上述安全文明施工费的 80 % 计取，已超付部分在结算时扣回。

5.3承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

5.4承包人应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。承包人应当采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作。

6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   根据实际情况，如果有，双方另行约定  。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：     开工前7天内   。

发包人和现场代表在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到施工组织设计7天内  。

6.2 施工进度计划

6.2.2 施工进度计划的修订

发包人和现场代表在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到修订的施工组织计划7天内   。

6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 施工合同签订后，开工前7天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 根据实际情况，如果有，以发包人要求为准。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：机械设备及相关材料在开工前到位 。

6.4 测量放线

6.4.1发包人通过现场代表向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后，开工前7天内 。

6.5 工期延误

6.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他：

①重大设计变更而影响施工进度；②政策处理问题影响施工进度；

6.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延期5天以内处违约金1万元整，5天以上每增加一天处违约金0.1万元；逾期30天以上的，发包人有权单方解除本合同，且承包人还应赔偿由此给发包人造成的所有损失（包括所有损失费以及维权产生的律师费、鉴定费等）。如果发包人选择单方解除本合同的，发包人单方选定的鉴定机构或审计单位作出的结论可以作为双方结算的依据。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 无上限 。

其他约定： 1、如因发包人原因或不可抗力因素造成的停工，工期相应顺延。2、如承包人拒不执行逾期竣工违约金处罚，发包人有权解除合同，并责令承包人限期撤场，且已完工程量经过发包人审计之后结算。

6.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    /   。

6.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）六级以上地震；

（2）一日内降雨量达200mm的暴雨（以气象部门公布的为准）

（3）连续三日气温达零度以下和三十八度以上的（以气象部门公布的为准）

6.9.2提前竣工的奖励：    不奖励    。

7. 材料与设备

7.4材料与工程设备的保管与使用

7.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  不采用 。

7.4.2承包人负责采购、运输和保管的材料：本招标工程所有材料及设备均由承包人采购，承包人必须保证所采用的材料符合国家和地方现行规范标准，符合发包人要求材质部分的材料品牌、最高最低限价区间、规格及其他技术要求，并符合发包人提供的设计图、效果图要求。

1) 主要材料生产厂家（品牌）要求：(详见后附表)

2）承包人报送现场代表审批的时间：承包人负责采购的材料设备，应在采购前28天内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人及现场代表，发包人及现场代表收到承包人的书面报告后28天内予以确认，经发包人确认后承包人方可采购进场。

7.6 样品

7.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按项目主管部门要求和发包人需求确定 。

7.8 施工设备和临时设施

7.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人负责临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理，相关费用由承包人负责，并包含在合同价格中不另行支付，发包人和现场代表有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不交纳任何费用  。

8. 试验与检验

8.1试验设备与试验人员

8.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 根据当地建设主管部门要求配置      。

施工现场需要配备的试验设备： 根据当地建设主管部门要求要求配备  。

施工现场需要具备的其他试验条件： 根据当地建设主管部门要求要求执行，测试检验费用承包人自理 。

8.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 根据当地建设主管部门要求要求执行 。

9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按照通用合同条款10.1执行。

所有工程变更、技术洽商、价款变更只有经发包人同意并发出业主指令才后能实施，通用条款中现场代表变更的权利由发包人享有。重大设计变更及涉及变更金额较大的工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的、工程施工中出现新增项目，由承包人在该变更、新增项目启动前28天内向发包人书面提出，经发包人、跟踪审核单位（如有）审核同意后调整合同价款再行实施。承包人按发包人及其上级集团公司变更管理办法完善相关审批手续。

9.2变更的范围和内容：

（1）取消合同中任何一项工作；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）为完成工程需要追加的额外工作。

9.3 变更程序

9.3.1承包人提交变更报价书的期限：承包人应在收到变更指令后14天内向现场代表、发包人提交变更估价申请书，如承包人未在收到变更指令后14天内向发包人提交变更估价申请书，因变更增加的工程造价结算时不予支付，因变更减少的工程造价应在结算时予以按实扣减。

9.3.2 批复期限：变更估价申请在资料完整无争议下28天内审核完毕。

9.4 变更估价

1、已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

2、已标价工程量清单中有类似子目的，参照类似子目的单价。

3、未有上述的则参照：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋与装饰工程工程量计算规范》(GB50584-2013)、《房屋建筑与装饰工程计量规范》(GB500584-2013)、《通用安装工程计量规范》(GB500856-2013)、《市政工程计量规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB500858-2013)、《仿古建筑工程计量规范》(GB500855-2013)、及2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市爆破工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（以上简称2018年计价定额）、2018年《重庆市建设工程费用定额》及配套文件编制。

4、该综合单价由发包人审核后，作为新增或变更的综合单价，其中材料调差单价按施工当期《重庆工程造价信息》（不含网员信息价）执行，造价信息没有的则由承包人报送该材料品牌、规格、型号、价格，由发包人核定，按核定的材料价格（不再下浮）结算，定额无法组价的项目由发包人、承包人根据市场行情确定综合单价。

5、重新组价新增单价下浮：下浮比例按照中标总价与招标限价的下浮比例计算（不含暂定价、安全文明施工费、规费、税金），如该下浮比例不足5 %，则按  5 %下浮。

6、签证计日工按普工120元/工日、技工180元/工日计算，不再计取其它任何费用。

10.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到现场代表报送的合理化建议后7天内    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同相应条款第  1  种方式确定，即：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过现场代表报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过现场代表报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同相应条款第 （1）  种方式确定，即

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向现场代表提出书面申请。现场代表应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后25天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /          。

发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

10.8.1设计增加及可能发生的变更费用以及合同约定的发生的索赔、现场签证费用等费用，按专用条款第10.4条关于变更估计的原则执行。

10.8.2合同约定的价格上涨因素费用调整方法见第11项价格调整。

11. 价格调整

11.1.1  价格波动的调整：不调整。

11.2法律变化引起的价格调整：  如发生，双方另行协商 。

12. 合同价格支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除不可抗力及专用条款11.1.1价格调整以外的所有风险。

风险费用的计算方法：承包人根据自身经验将除上述以外的所有风险费用列入投标报价中，包干使用。

风险范围以外合同价格的调整方法：不可抗力出现时按通用条款对应条款执行。人工，材料风险以外调整按专用条款11.1.1价格调整执行，其余不作调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 不采用 。

风险费用的计算方法：       不采用/        。

风险范围以外合同价格的调整方法：      不采用      。

3、其他价格方式：        不采用        。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付：本工程不支付预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 工程量计算规则执行《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 本项目根据项目建设节点计量 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：本项目计量按照以下约定执行：

（1）承包人应根据项目进度情况，定期向现场代表及发包人报送已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）现场代表应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人审核，以确定当期实际完成的工程量。现场代表对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助现场代表进行复核或抽样复测，并按现场代表要求提供补充计量资料。承包人未按现场代表要求参加复核或抽样复测的，现场代表复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量，根据现场代表及发包人审核的已完工程量计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    不采用     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     不采用    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   不采用    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本工程不设工程预付款，工程竣工验合格收后支付至发包人审定的已完合格工程量计价的75%，竣工结算经发包人委托的咨询单位审核完成后支付至审定金额的97%。

发包人在收到承包人工程竣工验收合格相关资料及进度支付申请后7个工作日内完成进度审批，发包人从完成审批进度支付手续之日后的90日内将进度款支付给承包人，支付前承包人应按一般纳税人向发包方出具有效的增值税专用发票。如承包人逾期提供发票，发包方有权拒绝付款，且不承担任何责任。

最终结清付款：经发包人委托的咨询公司审核后支付至审定金额的97%，余3%作为质保金，两年质保期（质保内容详见第三节 专用条款附件5工程质量保修书）满后退还质保金的100%，不计利息。若发包人集团公司对本工程结算进行审计抽查，承包人需配合发包人接受集团审计，并最终以集团审计为准，一旦发现有超额支付情况，承包人须在10日内退回已超付工程款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     不采用     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    不采用    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）现场代表审查并报送发包人的期限：  收到完整的资料后14天内    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到完整的资料后14天内  。

（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后90天内  。

发包人逾期支付进度款违约金的计算方式：承包人有权要求发包人承担应付工程款的资金利息（自发包人签发进度款支付证书后第91天开始计算计息时间），其延期付款资金利率按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   不采用            。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2现场代表不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用合同相应条款执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用合同相应条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   竣工验收合格之日后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同相应条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  应自接收之日起承担照管、成品保护、保管等与工程有关各项费用  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   承包人向发包人移交工程后5日内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内 。

竣工付款申请单应包括的内容：  竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等，具体以发包人要求为准  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到竣工付款申请单28天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按合同专用条款第20条[争议解决]执行 。

14.3结算原则

结算原则：执行固定综合单价，承包人合同价中的工程量清单综合单价除专用条款约定的调整因素外，其他因素一律不得调整。

结算总价=分部分项工程量清单综合单价×实际完成工程量±材料的价差＋安全文明施工费+措施项目费＋规费±设计变更、工程量清单漏项或新增项目价款＋合同约定其它费用＋税金（不含应由承包人承担的税金）。

（一）分部分项工程量清单项、量、价

1）分部分项工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB500856-2013）、《市政工程计量规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB500858-2013)、《仿古建筑工程计量规范》(GB500855-2013)、《重庆市建设工程工程量计算规范》（CQJLGZ-2013）约定的计量原则计算的实际合格工程量。

2）分部分项工程量清单综合单价按合同的已标价工程量清单中的综合单价结算。

（二）安全文明施工费

执行《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发[2008] 169号），项目结算时，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规范》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规范》（CQJLGZ-2013）、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《关于调整工程费用计算程序集工程计价表格的通知》（渝建发〔2014〕6号）及渝建发〔2016〕35号文等相关规定和费用标准单列计算，按实调整。

（三）措施费项目费：

A、组织措施费包干使用；

B、施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因工程变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按合同清单施工技术措施项目费的报价作为结算价；除技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以承包人合同的综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB500856-2013）、《市政工程计量规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB500858-2013)、《仿古建筑工程计量规范》(GB500855-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（GQJJGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算；技术措施清单中以暂定价计列的项目（如果有），根据发包人和现场代表审核认可的工程内容按照专用条款约定变更估价原则执行。

（四）暂估材料价、暂列金额或专业工程暂估价

1）暂估材料需在采购前45日报送材料样品至发包人认质核价，发包人在收到承包人样品后45日内完成认质核价工作并下发采购指令，如发包人逾期未发出任何指令，视为认可承包人报送材料的品牌、质量及价格，承包人有权直接采购（报送价格及核定价格均为现金采购到场价）。

2）承包人在实施暂列金额或专业工程暂估价工程内容前30天报送施工方案或施工图纸至发包人，发包人在收到施工方案或施工图纸后30天内确认，按发包人确认的方案或施工图纸进行核价或重新招标。

3）暂定综合单价或专业工程暂定价由承包人实施前30天报送施工方案或施工图纸至发包人，发包人在收到施工方案或施工图纸后30天内确认，按发包人确认的方案或施工图纸报送新增单价或专业工程预算至发包人相关部门，按发包人审定的价格计入进度，结算价按审计单位审定价格计算。计价原则按照本合同10.4条变更估价条款执行。

（五）风险、措施及其他费用的全部内容指本条叙述内容A、B、C、D、E条款,此费用包含在合同总价中，不作任何调整，也不再收取其它任何费用（包括税金）。其内容不限于：

A、赶工措施费: 保证本工程的销售形象、关键节点工期（包括发包人指定的合理节点工期）、总合同工期所发生的抢工措施费(如使用砼早强剂、周转材料和机具设备大量投入)，以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费，以及超出国家定额工期的抢工措施费。

B、地质条件、地质资料、地下条件（含管线、旧基础等）变化：因地质情况、地下水及雨水、场外各种原因流入施工现场的水所采取的各种排水措施及施工降效等所发生的费用(不可抗力情况除外) ；基础施工如遇边施工边排水时的工效损耗等。

C、措施费

1）除重大地质异常情况，经地勘及设计单位论证出具专项特殊处置方案并经发包人认可外，桩基础、基坑、地下室高切坡和沟槽等土石方施工发生垮塌及围护等所采取的各种技术措施和清除垮塌土石方所发生的费用，清除地下障碍物所发生的费用，砌筑桩、基坑（槽）井圈所发生的所有费用。

2）施工中如遇各种地下管线的保护措施费用及给承包人造成的施工增加费。

3）如基础施工需设置垂直运输机械时，建筑物的垂直运输的费用；基坑、基槽、挖孔桩土石方从地下室至自然地面的垂直运输；

4）配合桩的桩底持力层进行钻探及取样工作发生的费用。

5）施工过程中的向有关部门办理噪音、夜间施工手续所发生的费用，配合发包人办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证手续费用（发包人应承担的费用除外）。

6）按设计和施工工艺要求，使用甲基纤维素和防水剂的费用。

7）甲供材料的下车及现场保管费。

8）建筑工程材料、成品及半成品的二次及多次转运费。

D、风险费

1）按设计、地勘及相关职能部门的要求，对地下水的水质进行检测的费用。

2）因发包人原因，一个月内停水、停电的工作时间超过16小时，以及因设计或发包人变更停工、窝工所造成的停窝工累计60日内的损失。

3）由发包人指定红线范围内的施工用水、用电源头，从源头接至建筑工地边的水电安装管线所发生的费用。

4）与在场其它施工单位配合所发生的施工交叉、挡、停工、安全防护等所增加的费用。

5）国家文物保护和环境保护所发生的费用。

6）各种材料的理论重量与实际重量的量差，以及工程材料的涨价所带来的风险。

7）招标后发布的新定额及配套文件不再执行，已执行的定额及配套文件不再调整所存在的风险所发生的所有费用。

8）已预留、已开凿的孔和洞不再使用而需填补和未满足工程需要而需重新开凿和填补的一切费用，包括承包人和配合方的安装工程穿过墙面、楼面、地面的管路套管安装完工后对洞口开凿和填补费用。

9）承包人承担总包和配合所发生的费用及风险，因承包人管理分包单位不善而导致建筑垃圾及土石方清理责任不清，由承包人全部负责清运的费用,以及承包人对施工现场经常清洁所发生的费用；如承包人到时拒绝或者以其他理由不清运的，发包人有权按3.00元/m2（建筑面积）作为违约金直接从总包工程款项中扣减。

10）承包人承担分包工程的总包责任和配合工程的配合责任所发生的费用。

11）除清单中列明的检测费，其它均由承包人承担。以及施工期间因承包人原因占用市政道路的占道费用。

12）承包人供应材料市场价格的变动所带来的风险和施工用水、电的价格变化价差。

13）对已建成的地上、地下、周边建筑物、构筑物、文物、园林绿化和电力、通信、给排水、天然气等城市基础设施进行覆盖、封闭、隔离等必要的保护措施所发生的安全防护措施费。

14）生产工人的高温补贴费；

15）因发包人原因造成的工期顺延或缓建而对承包人造成费用损失的风险及市场因素变化带来的风险；

E、成品保护费；

工程竣工验收和工程移交前承包人对工程成品（包括其他分包单位的成品）保护所发生的费用,因提前提交分包工程施工场地和工作面所增加的费用。

（六）清单漏项或变更等原因引起的新增单价计价原则按照本合同专用条款10.4条变更估价条款执行。

（七）规费按项目实施时的政策据实调整。

（八）税金按项目实施时的政策据实调整。

（九）若本项目在施工过程中安全文明施工综合评定结果为不合格，经承包人整改后仍不合格，则不计取。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    按工程质量保修书执行     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留结算价款总额的3%   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /    ；

（2）   3  %的结算价款总额；

（3）其他方式:         /         。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）经发包人及集团公司委托咨询单位审核结算工程款的3%；

（3）双方约定的其他扣留方式:       不采用      。

15.3.3质量保证金的退还

两年质保期（质保内容详见第三节 专用条款附件5工程质量保修书）满后退还质保金的100%，不计利息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

(1)工程质量保修范围：按照合同中附件房屋建筑工程质量保修书中约定的保修范围执行。

(2)工程质量保修期限：按《建设工程质量管理条例》第40条规定执行。

(3)工程质量保修责任：按相关法律法规、规范以及本合同相关规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时内   。

15.4.6补充其他约定：质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送现场代表 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /        。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：先发出延期通知，调整开工日期   。

（2）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期相应顺延   。

（3）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期相应顺延  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1、不能按合同约定的单价完成招标范围内（含清单漏项）及变更以及周边衔接的工作内容的，造成发包人损失的，由发包人审核后的损失从承包人工程款中扣除, 如因此影响工程进度，发包人有权解除合同；2、承包人对发包人暂定材料的合理核价无故不予认可，并因此影响工程进度的情况，除按专用条款7.5.2条执行工期延误违约金，并按本次暂定材料总价的50%计算违约金（可在工程进度款中扣除），承包人应积极与供货商协商签订采购合同，如影响发包人交房，发包人与购房者签订逾期交房违约金由承包人全部承担；3、承包人不得变更投标文件中拟派的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员，如承包人派驻施工现场人员与投标文件中拟派人员不符的，视为转包，发包人有权终止合同；4、承包人投标文件中拟派的主要管理人员每人每月驻守施工现场不能少于25天，每天在发包人代表监督下签到。否则，视为转包。发包人可无条件解除合同，承包人须承担30万元违约金责任。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款对应条款执行 。

16.2.3 因承包人违约解除合同：按通用条款对应条款执行 。

关于承包人违约解除合同的特别约定：1、承包人应当按约定时间完工并通过验收及约定的其他工作，工期延期5天以内处违约金1万元整，5天以上每增加一天处违约金0.1万元；逾期30天以上的，发包人有权单方解除本合同，承包人应向发包人支付合同金额5%的违约金，并赔偿因此给发包人造成的所有损失（包括所有损失费以及维权产生的律师费、鉴定费等）。2、若承包人在履行合同过程中出现不符合合同约定的或者不符合发包人要求的，每次承包人应向发包人支付违约金1000元（合同另有约定的按照合同约定执行），且承包人应当在发包人限定期限内整改完毕，承包人延迟、拒绝或因承包人自身原因不能够整改的或整改后仍不合格或承包人累计违约次数超过3次，发包人有权解除本合同，承包人应向发包人支付合同金额5%的违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失；施工过程中，发生任何安全事故给合同双方或其他第三方造成任何损失均由承包人承担全部责任，若发包人因此承担了责任，有权向承包人全额追偿。

3、因承包人原因导致合同解除的，对于承包人已完工工程量，双方按照95%比例结算，且承包人应在发包人限定的期限内移交工程及所有工程资料并撤离，逾期的，每日承包人向发包人支付违约金2000元。4、发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不采用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    根据实际情况，如发生，双方另行协商确定  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按行业主管部门要求执行 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   对企业职工购买意外伤害保险    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   应办理   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行       。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：不采用。

选定争议评审员的期限：不采用 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：不采用。

其他事项的约定：不采用。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：不采用。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程 所在地人民法院起诉。

21. 补充其它条款：

21.1 本项目在实施过程中发生的一切损害及纠纷，由承包人自行解决并承担相应赔偿责任。

21.2承包人必须严格按照本工程施工设计图的要求进行施工，因私自施工或者未按图施工造成的损失由承包人自行承担。

21.3承包人在整个施工期间应为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品、人身保险，保险费用由承包人承担。施工期间承包人发生的任何人身伤亡、伤残、疾病和财产损失等均由承包人负责，并承担所有费用。

21.4竣工后承包人清洁须达到软装单位进场要求并配合软装家具及电器摆放。

21.5承包人必须保证在完工13个月内完善竣工图及配套资料验收程序且通过发包人验收，否则按照本合同16.2.2承担违约责任。

21.6 农民工工资

（1）承包人必须严格按照《劳动法》、《农民工工资支付暂行规定》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。

（2）承包人严格按农民工工资“一金三制”的相关要求按时由银行代付给农民工本人，不得发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人，否则将视为承包人拖欠或克扣农民工工资，发包人有权在承包人的工程进度款中扣除相当于农民工工资部分的金额，代承包人支付给农民工本人。

21.7需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，由承包人按重庆市相关规定办理，其费用包含在投标报价中。

21.8承包人必须根据发包人的指示履行与本工程现场内其它施工单位之间配合的义务，需由承包人履行与建设行政主管部门、环保部门、交通管理部门、综合管网的各产权单位等单位之间配合协调的义务,其费用包含在投标报价中。

21.9承包人应根据施工日期合理组织施工，由此产生的抢工费用由承包人自行承担。

21.10承包人编制的竣工结算造价经发包人及上级集团公司委托的审计单位审核后，审计费按下列支付方式执行：1.审减率≤5％时，由发包人支付；2.审减率超过5%时，超过5%部分的基审费，由承包人按审减超过5%部分的金额占送审金额的比例乘以审计合同基审费总额扣除；审减超过5%部分的审减效益费，由承包人按审计合同标准承担相应的费用。

21.11发包人要求承包人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，承包人应接受发包人施工要求，并在施工前14天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工实施方案签证，经发包人审批后实施。如承包人未经发包人签证自行施工，由承包人承担自行施工的所有费用，并承担由此产生的全部法律及经济责任，且承包人不得要求发包人承担任何费用，发包人对此不承担任何法律及经济责任。

21.12政府部门实施的水、电、气、及灯饰工程内容承包人须提供相应的施工现场配合，其配合费用已包含在投标报价内。

21.13承包人应建立农民工工资专项账户，建立劳务队伍花名册及工资发放情况表，及时足额发放农民工工资。

21.14承包人不得将工程进度款挪作他用或无故拖欠人工工资和材料款，如承包人劳务工人及供应商聚众上访、阻工或到发包人售房部围堵等情况，发包人有权解除合同，承包人无权获得已完工程但尚未支付的工程款，并赔偿发包人合同金额5%的损害赔偿金。

附件1：廉政责任书

建设工程廉政责任书

为加强 景典地产中兴综合楼办公室改建工程 （项目名称）实施过程中廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人重庆旅投景典房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）与承包人        （以下简称“乙方”）双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

| 发包人： (公章） | 承包人： (公章) |
| --- | --- |
| 分管领导： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 部门长： （签字） | 负责人： （签字） |
| 经办人： （签字） | 经办人： （签字） |
| 邮政编码：  | 邮政编码： |
| 电 话：023-67062055 | 电 话： |
| 地 址： | 地 址： |
| 日 期： 2021 年 月 日 | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日 期： 2021 年 月 日 |

附件2：  建筑施工生态文明建设保护责任书

建筑施工生态文明建设保护责任书

为在 景典地产中兴综合楼办公室改建工程 (项目名称)施工过程中创建文明、和谐、安全、环保的施工环境，切实搞好本项目的施工生态文明保护工作，本项目发包人重庆旅投景典房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）与承包人         （以下简称“乙方”）特此签订本建筑施工生态文明建设保护责任书：

一、实现目标:

认真贯彻落实关于环境保护工作的具体要求，牢固树立“保护环境，人人有责”，“加强环境保护是国家和重庆市政府的要求，是全体人民群众根本利益的要求，是造福子孙后代的一件大事，是国家的基本国策”的思想,加强项目管理，实行文明生产，对于污染环境的废气、废水、废墟，要实行综合利用,化害为利 ；需要排放的必须遵守国家规定的标准，一时达不到国家标准的要限期治理，预期达不到国家标准的, 要限制项目的生产规模。坚决执行“谁主管,谁负责”的原则，从讲政治、促和谐、促稳定的高度，把环境保护工作当作事关全局、重中之重的大事抓紧抓好，切实做到环境保护有措施、有检查、防微杜渐，做好日常各项环境保护工作，把环境保护工作纳入工程建设总目标，营造文明、和谐、安全、环保的施工环境。

二、乙方环境保护责任

1、严格遵守国家有关环境保护的相关法律、法规、方针、政策及规章制度。严格执行关于环境保护工作的具体要求。

2、牢记“保护环境,人人有责”的思想，积极参加环境保护的各项工作。

3、遵守本工程项目部有关环境保护工作的规章制度及管理办法。

4、在正常施工的前提下，乙方必须采取一定的措施防止周边植被的破坏；施工队撤离后，应尽量恢复原样。施工现场垃圾、渣土应及时清理出现场，并应符合当地有关部门要求，运至规定地点。现场道路应注意防尘，需要时，应有洒水，并应清扫干净

5、袋装水泥、石灰、粉煤灰等易飞扬的细颗粒散体材料，应库内存放，粉煤灰露天存放时应洒水浸湿，不得出现扬尘现象。运输上述材料时应采用加盖措施，防止沿途遗撒、扬尘。卸运时，应采取措施，尽量减少扬尘。

6、取土场尽量选择植被稀少的丘包、废地，并积极与当地政府沟通，取得他们的支持，在划定的界内取土。取完土后，按合同规定，及时整修和绿化。

7、在施工中尽量限制人员、机械车辆活动范围，避免不必要的活动对周边植被的破坏。施工机械及车辆应做好相关装置，使尾气排放达标。

8、要严格遵守环保部门的有关规定，采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的草场应注意保护。

9、必须保持驻地干净整齐，必须修建厕所，并按相关要求尺寸设置垃圾堆放坑，将垃圾随时填埋处理，不得乱倒乱扔。

10、在施工期间应提高环保意识，保持工地清洁。严格控制在施工过程中由于扬尘、排污、嘈声、材料漏失对周围环境造成破坏。禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料等，以防其产生有毒气体对人员产生不利影响。

11、在施工过程中将施工及生活中产生的污水或废水集中处理，不得将污水或废水直接排入河流中,造成河道冲刷、水质污染。

12、防止水源污染，采取防止噪声污染措施。

13、加强对施工现场粉尘、噪声、废气、污水等监测和监控工作。要根据监控结果,进行妥善而有效地处理。应与文明施工现场管理一起检查、考核、奖罚。

14、做好生态植被的保护，在施工现场有草原、果园、树林、农田、湿地等，施工中应尽可能保持原来的地貌特征，对各种生物的栖息地进行完善保护，严防破坏。

15、乙方承担本项目施工现场环境及植被保护责任，施工过程中，因施工造成施工图范围之外环境污染、植被破坏被相关行政部门或行政执法部门查处，造成的行政责任及经济责任均由乙方自行承担。

三、责任书有效期

本责任书的有效期为自 景典地产中兴综合楼办公室改建工程 项目开工至竣工止。

| 发包人： (公章） | 承包人： (公章) |
| --- | --- |
| 分管领导： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 部门长： （签字） | 负责人： （签字） |
| 经办人： （签字） | 经办人： （签字） |
| 邮政编码：  | 邮政编码： |
| 电 话：023-67062055 | 电 话： |
| 地 址： | 地 址： |
| 日 期： 2021 年 月 日 | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日 期： 2021 年 月 日 |

附件3：安全生产合同

安全生产合同

为在 景典地产中兴综合楼办公室改建工程 （项目名称）实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 重庆旅投景典房地产开发有限公司  （以下简称“甲方”）与承包人         （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产法律法规，按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工安全技术》、《建设工程安全生产管理条例》及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，不得违章作业，否则根据有关罚则进行处罚。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后失效。

| 发包人： (公章） | 承包人： (公章) |
| --- | --- |
| 分管领导： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 部门长： （签字） | 负责人： （签字） |
| 经办人： （签字） | 经办人： （签字） |
| 邮政编码：  | 邮政编码： |
| 电 话：023-67062055 | 电 话： |
| 地 址： | 地 址： |
| 日 期： 2021 年 月 日 | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日 期： 2021 年 月 日 |

附件4：建设承发包安全管理协议

建设承发包安全管理协议

发包人：重庆旅投景典房地产开发有限公司

承包人：

发包人将本建设工程项目发包给承包人。为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》的规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，在签订建设工程施工合同的同时，签订本协议。

一、承包工程项目

1、工程项目名称：景典地产中兴综合楼办公室改建工程

2、工程地址：重庆市渝北区中兴综合楼

3、承包范围：施工设计图所包含的原装饰拆除、土建工程、装饰工程、给排水系统安装、消防水系统安装、消防电系统安装、通风排烟系统安装、电气系统安装、弱电系统、五金洁具等。具体以比选人发布的施工设计图纸、图说及工程量清单所明确的全部内容为准。

4、承包方式：施工承包。

二、工程项目期限：

具体开竣工日期以开工报告和竣工报告为准。

三、协议内容：

1、发包人安全职责

（1）发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

（2）发包人不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

（3）发包人不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

（4）发包人承担建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用（此费用已计入承包人投标总价中）。

2、承包人安全职责

（1）承包人主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

（2）承包人的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

（3）承包人在预算中的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用，应当专款专用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。

（4）承包人应设立安全生产管理机构，指定专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

（5）建设工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

（6）承包人在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理、防爆制度的各项规定，在施工现场建立消防安全责任制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，提供安全防护用具和安全防护服装，并接受方的督促、检查和指导。

（7）承包人的管理人员和作业人员应进行过相应的安全生产教育培训。

（8）承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场时查验。

（9）承包人应当在施工现场出入口处、临时用电设施、脚手架、基坑边沿、爆破物处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。施工现场设置的安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经现场施工负责人的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，均由承包人负责。

（10）承包人应根据施工合同的要求，编制的施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，经承包人技术负责人签字审批签字后按其实施。承包人应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，但该安全安全施工护短实施前必须经审批同意。

（11）承包人的特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，进入本市施工的外省市特种作业人员还须经本市有关特种作业考核站进行审证确认；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

3、发包人双方必须认真贯彻国家、重庆市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

4、贯彻谁施工谁负责安全的原则，承包人对其施工现场、施工过程中发生的安全责任事故负全责，并独立承担由此造成的民事法律责任。发包、承包人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），承包人应采取措施进行紧急抢救伤员和保护现场，发包人给予协助。发生生产安全事故，承包人按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还同时向特种设备安全监督管理部门报告。

5、本协议如遇有同国家和本市的有关法规不符应按国家和本市的有关规定执行。

6、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式捌份，发包、承包双方各执行肆份。

7、本协议同工程合同正本同日生效，发包、承包双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

| 发包人： (公章） | 承包人： (公章) |
| --- | --- |
| 分管领导： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 部门长： （签字） | 负责人： （签字） |
| 经办人： （签字） | 经办人： （签字） |
| 邮政编码：  | 邮政编码： |
| 电 话：023-67062055 | 电 话： |
| 地 址： | 地 址： |
| 日 期： 2021 年 月 日 | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日 期： 2021 年 月 日 |

附件5：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人：重庆旅投景典房地产开发有限公司 （全称）；

使用人：                       （全称）；

承包人：             （全称）；

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对  景典地产中兴综合楼办公室改建工程 （工程全称）签订本工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按国家现行规定由承包方承担工程保修责任。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下；

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为　/  年；

3、保温节能工程为　/  年；

4、装修工程为　2  年；

5、电气管线、给排水管道、设备安装工程为　2 　年；

6、供热与供冷系统为　/ 　个采暖期、供冷期；

7、其他项目保修期限约定如下：其它未约定项目的质保期不少于2年  。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24   个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日或投入使用起算，缺陷责任期终止后，发包人应退还质量保证金的100%。

四、质量保修责任

1、如本项目发生质量问题，属于责任范围、内容的项目，发包人或使用人（项目学校）电话或书面通知后，承包人应当在接到报修通知之日起7天内派人维修，若约定时间内承包人还未派人到现场进行衔接或整改的，发包人或使用人将直接认定该质量问题是由承包人原因造成。并直接委托专业队伍进行质量修复，发生的费用从项目质保金中双倍扣除。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程保修责任事项

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人： (公章） | 承包人： (公章) |
| --- | --- |
| 分管领导： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 部门长： （签字） | 负责人： （签字） |
| 经办人： （签字） | 经办人： （签字） |
| 邮政编码：  | 邮政编码： |
| 电 话：023-67062055 | 电 话： |
| 地 址： | 地 址： |
| 日 期： 2021 年 月 日 | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日 期： 2021 年 月 日 |

附件6：工程项目档案管理协议

工程项目档案管理协议

发 包 人： 重庆旅投景典房地产开发有限公司

承 包 人：

为了使承包人所承建工程项目竣工档案按照合同要求保质、保量，与工程进度同步完成。发包、承包双方本着友好协商的原则达成如下协议：

一、房建类工程项目档案用表使用渝建发[2005]226号文中《建设工程技术用表》，并按照《建设工程文件归档内容一览表》组卷。

二、承包人必须确保工程档案资料与工程实际进度同步。工程分部/竣工验收前7日，必须将工程资料报送发包人审查资料的及时、完整和真实性。在未取得分部/竣工工程档案审核合格通知前，不得提请分部/竣工验收。因承包人工程档案未能同步造成的工期延迟，承包人按2000元/天向发包人缴纳违约金，以此类推。

三、承包人必须配备具有城建档案员资质的专业档案人员负责施工全过程档案的收集整理组卷，承包人委派的项目档案员未经发包人同意不得随意变更。工程初步验收后20个工作日内完善档案验收后移交发包人归档。若因承包人原因未按期通过单位工程档案验收，影响竣工备案，按照逾期2000元/天向发包人缴纳违约金，以此类推。

四、承包人必须在发包人规定的时限内提供发包人办理开工/竣工备案手续所需的所有资料（资料具体内容及交付时限以发包人工程部书面通知为准）。因承包人拖延资料交付时间造成工程开工/竣工备案滞后，影响工程正常启动和交付使用的，按延迟2000元/天向发包人缴纳违约金，以此类推。

五、本同作为 景典地产中兴综合楼办公室改建工程合同附件，与工程合同具有同等法律效力。

| 发包人： (公章） | 承包人： (公章) |
| --- | --- |
| 分管领导： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 部门长： （签字） | 负责人： （签字） |
| 经办人： （签字） | 经办人： （签字） |
| 邮政编码：  | 邮政编码： |
| 电 话：023-67062055 | 电 话： |
| 地 址： | 地 址： |
| 日 期： 2021 年 月 日 | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日 期： 2021 年 月 日 |

附件7：承包人供应材料一览表

项目名称 材料名称; 品 牌. 配电系统; 强弱电线电缆; 特变/渝丰/桥都/秋叶原或同档次材料. 电气配管 、阻燃PVC管、接线盒; 联塑/顾地/得亿或同档次材料. 开关、插座; 联塑/正泰/西门子或同档次材料. 照明灯具（普通、应急）; 粒粒阳光／正泰／欧普或同档次材料. 给排水系统; 管材及配件（PPR、PE）; 联塑/顾地/得亿或同档次材料. 防水系统; 通用型砂浆防水; 联塑/万古/劳亚尔或同档次材料. 吊顶隔墙类; 石膏板/阻燃板/轻钢龙骨/隔音棉; 瀚瑞/泰山/恒隆安/瀚江或同档次材料. 瓷砖装饰材料; 墙地砖类; 云娜卡/斯米克陶瓷/金意陶或同档次材料. 木地板类; 强化木地板、实木踢脚线; 升达/圣象/大自然或同档次材料. 五金洁具; 马桶、浴室柜（含洗脸盆、龙头、镜柜等）、龙头、角阀等; 箭牌/金牌/美标或同档次材料. 乳胶漆类; 底漆、面漆等; 立邦/多乐士/华润或同档次材料. 门窗类; 户内装饰门、窗等; 亮森/美心/大川或同档次材料. 空调类; 壁挂机，天花机; 美的/格力/日立或同档次材料.

# 第五章  工程量清单

在重庆国际投资咨询集团网（http://www.cqiic.com/）下载。

（以《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)规定的格式为准）

# 第 二 卷

# 第六章  图纸

在《重庆国际投资咨询集团网》（网址：http://www.cqiic.com/）下载。

# 第 三 卷

# 第七章  技术标准和要求

本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。依据设计施工图纸、技术文件和承包人供应材料品牌参考一览表的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

项目名称; 材料名称; 品 牌. 配电系统; 强弱电线电缆; 特变/渝丰/桥都/秋叶原或同档次材料. 电气配管 、阻燃PVC管、接线盒; 联塑/顾地/得亿或同档次材料. 开关、插座; 联塑/正泰/西门子或同档次材料. 照明灯具（普通、应急）; 粒粒阳光／正泰／欧普或同档次材料. 给排水系统; 管材及配件（PPR、PE）; 联塑/顾地/得亿或同档次材料.

项目名称; 材料名称; 品 牌. 防水系统; 通用型砂浆防水; 联塑/万古/劳亚尔或同档次材料. 吊顶隔墙类; 石膏板/阻燃板/轻钢龙骨/隔音棉; 瀚瑞/泰山/恒隆安/瀚江或同档次材料. 瓷砖装饰材料; 墙地砖类; 云娜卡/斯米克陶瓷/金意陶或同档次材料. 木地板类; 强化木地板、实木踢脚线; 升达/圣象/大自然或同档次材料. 五金洁具; 马桶、浴室柜（含洗脸盆、龙头、镜柜等）、龙头、角阀等; 箭牌/金牌/美标或同档次材料. 乳胶漆类; 底漆、面漆等; 立邦/多乐士/华润或同档次材料. 防水系统; 通用型砂浆防水; 联塑/万古/劳亚尔或同档次材料. 吊顶隔墙类; 石膏板/阻燃板/轻钢龙骨/隔音棉; 瀚瑞/泰山/恒隆安/瀚江或同档次材料. 瓷砖装饰材料; 墙地砖类; 云娜卡/斯米克陶瓷/金意陶或同档次材料. 木地板类; 强化木地板、实木踢脚线; 升达/圣象/大自然或同档次材料. 五金洁具; 马桶、浴室柜（含洗脸盆、龙头、镜柜等）、龙头、角阀等; 箭牌/金牌/美标或同档次材料. 乳胶漆类; 底漆、面漆等; 立邦/多乐士/华润或同档次材料. 门窗类; 户内装饰门、窗等; 亮森/美心/大川或同档次材料. 空调类; 壁挂机，天花机; 美的/格力/日立或同档次材料.

# 第 四 卷

# 第八章  投标文件格式

目  录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）低价风险担保缴纳承诺书

二、商务部分

已标价工程量清单

三、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年财务状况表

（五）投标截止日投标资格情况

（六）其他资料

四、技术部分

技术方案

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

## 一、投标函部分

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年    月    日

目  录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）低价风险担保缴纳承诺书

（一）投标函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币        万元，该工程项目经理为        ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期	日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到		 。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5.  	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.8 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.4 |  |  |
| 4 | 分包 | 3.5 |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年  月  日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 双面 | 委托代理人身份证复印件或扫描件 双面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（四）低价风险担保缴纳承诺书

（投标报价低于比选项目最高限价85%时采用）

（比选人名称）：

我公司（投标人名称）参加了你公司（比选项目名称）的投标。我公司投标报价低于比选项目最高限价    %，若获得中标资格，我公司承诺按照比选文件的规定递交低价风险担保。否则，我公司愿承担比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

## 二、商务部分

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签字或盖章）

年    月    日

目  录

[目录由投标人自行编制]

已标价工程量清单

## 三、资格审查部分

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

资格审查部分

投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签字或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年财务状况表

（五）投标截止日投标资格情况

（六）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年  月  日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 双面 | 委托代理人身份证复印件或扫描件 双面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理、项目技术负责人相关信息

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### （四）近年财务状况表

### （五）投标截止日投标资格情况

### （六）其他资料

## 四、技术部分

[提示：技术部分面页详见最后一页。]

目  录

[提示：目录由投标人自行编制]

（一）技术方案

[提示：投标人应根据招标文件的要求编制技术方案]

1.投标人编制技术方案的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施；BIM、CIM、智慧工地建设管理方案及措施（如有）；危大工程清单安全管理措施（如有）等。

2.技术方案除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时 设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

密封线

密封线

(盖单位章处）

技术方案

“总价”是指在工程量清单中以“项”或“总额”为计量单位、以总价计价的子目，一般用于不能按照约定的工程量计算规则确定数量的子目。总价子目一般按照分期、完成合同价的百分比或完成进度计划的形象进度节点等方式予以分解支付。总价子目的计量方法由发包人在专用合同条款12.3.1中明确。